| 流程名称： BUG处理规范 |  |  |  |  |  |  |  | 版本：V1.7 |  |  |  | 密级：C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流程编号： |  |  |  |  | 生效日期：2023-12-4 |  |  |  |  |  | 文件页数：18 |  |
| 拟制：朱新义 |  |  |  |  | 审核：EPG |  |  |  |  |  | 审批：陈宏涛 |  |
| 主送：EPG，QA |  |  |  |  |  |  |  | 抄送：研究院全体 |  |  |  |  |
| 是否会签： |  | 需会签 不需会签 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 会 签 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 会签部门 |  |  | 会签人/日期 |  |  |  | 会签部门 |  |  | 会签人/日期 |  |  |
| 更 改 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 版本号 | 更改人 |  |  | 审核人 |  | 批准人 |  |  | 生效日期 | 更改内容 |  |  |
| V1.0 | - |  |  | EPG |  | 林伟俊 |  |  | 2007-10-29 | 用例来源：添加指标Bug规则 |  |  |
| V1.38 | 陈浩 |  |  | EPG |  | 林伟俊 |  |  | 2010-8-30 | - 增加BUG同步的说明 |  |  |
| V1.41 | 江智彦 |  |  | EPG |  | 林伟俊 |  |  | 2018-1-24 | 1.增加BLOCKER级别的BUG需在Close-ByTest后的两周内提交CAR分析报告。 |  |  |
| V1.42 | 马秋华 |  |  | EPG |  | 陈浩 |  |  | 2018-10-26 | 增加项目对上一个项目delayBUG的处理的描述 |  |  |
| V1.5 | 马晓靖 |  |  | EPG |  | EPG |  |  | 2021/9/15 | 修订BUG通告的处理，在BUG进行check时，“发送BUG通告”修改为“发送BUG通告申请” |  |  |
| V1.6 | 马晓靖 |  |  | EPG |  | 林伟俊 |  |  | 2022/9/9 | - 简化BUG严重程序分类：由7级改为4级 - 重新定义‘Bug优先级’，新分类Blocking、Normal - request分解为request-reproduce、request-no_to_sovle，request-change_req，用于区分“请求重现”、“申请不解决”和“申请变更需求” - 新增“开发测试BUG”的处理 - 修订“BUG通告”, 是否发送BUG通告，责任主体是项目管理团队，决策过程与BUG关闭过程分离 - 重新对“来源”进行分类 |  |  |
| V1.7 | 朱新义 |  |  |  |  |  |  |  | 2023/12/4 | 增加DI值定义描述 |  |  |

目录

目录	2

1.	目的	3

2.	适用范围	3

3.	名词解释	3

4.	职责分工	8

5.	工作程序	9

5.1.	发现、确认并提交Bug	9

5.2.	定位Bug	9

5.3.	重现Bug	10

5.4.	解决/审核Bug	11

5.5.	变更指标时的处理	12

5.6.	不解决Bug的处理	12

5.6.1.	不解决BUG的处理过程	12

5.6.2.	Delay	13

5.6.3.	Give-up	13

5.7.	误报或不认为是Bug的处理	13

5.7.1.	Denial-By-Development	13

5.7.2.	Denial-By-CA	14

5.8.	异常结项时已知Bug的处理	14

5.9.	验证关闭Bug	14

5.10.	Bug推进解决的时效	14

5.11.	关键Bug的根因分析与解决	15

5.12.	项目外人员提交Bug的处理	15

5.13.	Bug通告	15

6.	开发测试的工作程序	15

7.	流程图	16

8.	流程控制	16

8.1.	输入控制	16

8.2.	过程控制	16

8.3.	输出控制	16

9.	附件	17

10.	相关文件	17

10.1.	前置流程	17

10.2.	子流程	17

10.3.	后置流程	17

11.	解释权限及生效日期	17

目的

本规范定义软件项目开发及测试活动中所发现Bug的处理流程。

适用范围

所有采用RGOS流程进行管理的项目。本规范以测试内测为主要场景制定，并可用于开发测试场景，在运用于开发测试场景，过程差异可参见“6开发内测的工作程序”。

名词解释

- Bug跟踪系统：Bug跟踪系统记录产品在项目过程中，通过各种途径发现的Bug。

- Bug简述：一个Bug记录的标题，提供这个BUG的简要信息，它着重于描述缺陷及失效的外在表现及根源（如果已知）。

- BUG Id：在创建一个Bug记录时，Bug跟踪系统为该Bug分配的整型索引值，索引值为递增的，以表明BUG提交的时间次序。

- 操作系统：发现BUG的软件版本，例如RGOSV10.0，是项目计划中已定义的、将要发行到市场的软件版本。

- Build号：在测试过程中开发人员多次提交软件到测试人员的中间版本，其作用是标识开发及测试阶段不断生成的新软件映像。

- 产品名称：发现Bug的产品类型，按流程中产品命名规范定义的产品标识。

- Bug状态 ：Bug从发现至最终解决关闭过程中一系列的状态，用于跟踪Bug生命周期过程。通常，一个BUG有如下的状态：

- DI值：Defect index，缺陷率。是衡量软件质量的高低的指标之一。公式：DI = 致命级别的问题个数 * 10 + 严重级别的问题个数 * 3 + 一般级别的问题个数 * 1 + 提示级别的问题个数 * 0.1.

| 状态 | 说明 |
| --- | --- |
| New | 为新提交Bug的初始状态。 |
| Assigned | Bug已指派给负责工程师解决。 |
| Request-Reproduce | 该状态可用于向测试工程师请求Bug复现、补充信息。 |
| Request-No_to_solve | 当准备在本项目不解决BUG时，此状态用于审批过程 |
| Request-Change_req | 当准备变更指标时，此状态用于审批过程 |
| Verified | 该状态表示BUG已经定位，但还未解决 |
| Resolved | 该状态表示已经给出解决方法。 |
| Checked | 当工程师将Bug置成Resolved状态时，需要由Bug审核人来审核，审核通过后，该Bug将处于Checked的状态。 |
| Closed-By-Development | 表示工程师对产生该Bug的相关软件模块进行了修改，代码提交到配置库，开发工程师使用配置库中的最新代码编译软件版本，并验证Bug现象已经解决。在这以后，将Bug状态置为Closed-By-Development。 |
| Closed-by-Test | 表示测试工程师已经在正式提交的软件版本上，对Bug进行了验证，确认Bug已经解决。该状态是Bug最终状态之一，说明测试工程师认为该Bug已经完全解决。 |
| Reopened | 该状态表示此Bug准备进入Closed-By-Development状态时，经测试工程师验证后发现并未修正或者没有被完全修正，使用Reopened状态。 |
| ReNew | 该状态表示在开发工程师将Bug状态置于deny、delay，或者其他已解决状态后，最终未能通过审批的，或者有新的证据或新的观点，采用该状态。 |
| SAME-AS-BUG | 该状态表示该Bug和某个Bug的根源相同，在开发工程师判断same-as后进入该状态，被same-as的Bug带same-as的源Bug（相同缺陷）的BugID。 |
| Denial-By-Test | 该状态表示此Bug被测试工程师撤回，为误报，或者认可开发工程师的Denial-By-Development的认定。 |
| Denial-By-Development | 该状态表示此Bug信息被开发工程师撤回，为误报。 |
| Denial-By-CA | 当涉及到不明确的外部需求，由CA进行裁定后认为不需解决的，设置最终状态为Denial-By-CA。 |
| Give-up | 该状态表示此Bug放弃。可放弃Bug的判断原则：未能重现，在当前条件下无法解决及无法规避。需要PM、PTM和CA都审核后才可完成Give-up状态。 |
| Delay | 该状态表示此Bug在该项目中不予修正，延迟到后续项目中修正；需要PM、PTM和CA都审核后才完成入Delay状态。 |

- Bug最终状态：最终状态是在项目中对Bug有最终结论的状态，包括Closed-By-Test、Delay、Give-up、Denial-By-Test、Denial-By-CA和Delay状态，它标志着这个Bug在本项目中的处理已经结束。

- Bug中间状态：即除Bug最终状态外的其他Bug状态。

- 解决方式：解决方式是指在项目中，有效Bug以何种解决方式进行解决的。在Bug解决时（进入Resolved状态时）需要设置这个属性，解决方式包括：

| 解决方式 | 说明 |
| --- | --- |
| 正常解决 | 指产生Bug的根源已消除。 |
| 规避解决 | 指产生Bug的根源未消除，但屏蔽了Bug出现的条件，使得Bug不再出现。 |
| 遗留缺陷 | 指Bug解决不完全，在一些特定条件下Bug还是会出现，但不影响绝大多数应用场景。（注：在没有变更指标的情况下，通过配置指南说明来规避问题，也属于此类，因为Bug出现的条件并没有完全规避。） |
| 变更指标 | 由于软件或者硬件原因，通过上面三种方式（正常解决、规避解决、遗留缺陷）无法解决的Bug，通过变更指标的方式解决。 |

- 严重性：标识Bug的严重程度。具体定义见下表，从上到下严重级别依次降低，其中，Critical和Major为“严重BUG”。

| Bug严重性 | DI值 | 说明 | 判定标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| Critical | 10 | 非常严重，大范围功能失效 | Bug后果严重，使系统崩溃、死机或资源严重不足； BUG影响面广，如导致特定场景下的功能均不能运行。 |
| Major | 3 | 较为严重，影响较大 | 某项功能的关键性指标未实现，严重影响该功能使用，没有办法更正，但不影响其它功能运行。 BUG影响面较多，如导致特定场景下的多数用例不能运行。 |
| Normal | 1 | 问题较小，不影响执行工作或功能实现 | 影响某项功能的部分使用或不完全符合指标要求，但不影响该功能的基本运行，少数用例失效。 |
| Trivial | 0.1 | 问题很小，不易察觉，基本对功能无影响 | 使操作者不方便或遇到麻烦，但它不影响执行工作或功能实现，多指易用性方面的问题。 改进性的建议。 |

- Bug优先级：表示出测试工程师对Bug解决优先级的需要，可作为安排BUG解决计划的参考。

| 优先级 | 说明 |
| --- | --- |
| Blocking | 已阻塞测试工作进程，需要绝对优先解决 |
| Normal | 正常处理。 |

- 可重复性：包括以下类型：

| 可重复性 | 说明 |
| --- | --- |
| 必现 | 必现Bug，按必现步骤，相同操作两次重现，且重现时间<4h，重现要在重新开机后进行。 |
| 有时重现 | 遵循相同操作，有时能够重现，但非每次都出现。给Bug的解决提供部分的机会，但是不好控制。 |
| 未尝试重现 | 还未尝试，不知道是否可再次重复。 |
| 尝试但未重现 | 只出现过1次，多次实验后仍无法重现；有些Bug，虽然前面出现过两到三次，但项目后期投入专门资源重现时，超过一定时间却一直无法重现的Bug也可修改为该状态； |

其中除了“必现”之外的Bug都属于“非必现的Bug”。

- Bug引入状态：Bug跟踪系统上定义的Bug引入状态，如下表

| 状态 | 引入阶段/原因 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 指标问题 | 需求分析阶段－需求开发缺陷 其他阶段－因需求变更实施过程中引入需求开发的缺陷 | 属于需求开发活动中的缺陷，如SRS指标项缺漏、错误或者描述歧义。 |
| 总体设计 | 模块任务执行阶段－总体设计缺陷 内部测试阶段－因设计变更而引入新增的总体设计缺陷 | 设计过程的缺陷，如缺失模块接口的设计，如代码或者设计文档中的事务处理逻辑，算法描述，数据结构，功能限制等等方面的设计错误。在设计文档缺失的情况下，直接编码也会引入总体设计/详细设计的Bug。 |
| 详细设计 | 模块任务执行阶段－详细设计缺陷 内部测试阶段－因设计变更而引入新增的详细设计的缺陷 |  |
| 编码阶段 | 模块任务执行阶段－编码缺陷 内部测试阶段－因需求变更，设计变更新增的编码引入的Bug | 将设计转编码的过程中由于编码的疏忽的原因而造成Bug，通常不涉及上下文的代码逻辑。 |
| 修订Bug | 内部测试阶段－修订Bug引入新缺陷 | 在解决Bug的过程中，由于设计变更、代码变更甚至是需求变更而引入新缺陷（Bug），这样的缺陷在修订前是不存在的。一般称之为非遗留的缺陷，包括修订商业代码或者开源代码而引入非遗留的缺陷。 |
| 开源/商业代码 | 阶段－无 原因－第三方产生 | 开源代码或者商业代码自身的缺陷 |
| 芯片问题 | 阶段－无 原因－第三方产生 | 芯片限制 |

- 测试用例包：是测试工程师发现该Bug时执行的测试用例包的名称，用例外的Bug则来源于“用例外”。测试工程师在提交指标的Bug测试时，来源都应选择“SRS指标测试”。若发现Bug是从市场反馈，或者项目外安排的模块熟悉上手的过程中产生（非执行测试用例），来源选择“其他”。

新增测试用例包时，一般由配置管理员负责，在配置项提交完成后，通知BUG系统维护人员添加；修改/删除，或可能的其他一些需要新增的情况，由测试方案设计人员在测试方案评审通过后，提交申请到bug系统维护人员，由bug系统维护人员修改，以保持该字段与最新测试用例包的一致。

- 测试用例编号：目前每一个测试用例包都有若干个测试用例，每个测试用例都有唯一的测试用例编号，属于用例内发现的Bug，在提交Bug时候，需要填写测试用例的编号；由于历史原因，测试用例编号在不同的文档中可能不同（比如测试用例包和测试用例汇总），此时可以任选其中一种，以作记录。用例外的BUG则此项填用例外或空白。

- 功能模块：标识Bug的载体，如不同的功能模块、“文档缺陷”等。开发工程师最后在Bug解决阶段，可以准确的定位出是什么模块出现的Bug。当属于文档表达错误，而非作者的本意时，功能模块选择“文档缺陷”。

- 来源：用来指示是哪些验证及确认活动发现的Bug。

BUG的来源包括以下基本类别：

- 开发测试：对交付件中间成果的测试结果

- 测试内测，代表客户对最终交付件验证和确认的结果

- 外部提报，非项目组内测试活动发现的BUG

进一步细分类别如下表：

| 细分类别 | 说明 |
| --- | --- |
| 开发测试（单元测试） | 单元测试活动中发现的 |
| 开发测试（集成测试） | 集成测试活动中发现的 |
| 开发测试（持续集成） | 持续集成活动中发现的 |
| 开发测试（其他） | 开发工程师发现的不属于以上类别的 |
| 测试内测 | 测试工程师在内部测试活动中的发现的 |
| 外部提报（中试反馈） | 来自中试反馈的 |
| 外部提报（市场反馈） | 来自外部市场提报的 |
| 外部提报（其他） | 非项目成员提报的、非以上类别的 |
| 其他 | 不属于以上来源的 |

- Bug提交者：指发现并提交Bug的人员。

- Bug负责人：指负责解决Bug职责的人员。

- 用户接口变化：是指会影响人机交互接口的修订，如CLI、Web等的变化

开发工程师在将BUG置于Resolved状态前，首先需要判断本次修改是否引起用户接口变化，如果需要变更，Bug负责人应在Bug系统上给出变化理由、对客户的影响程度等。将“用户接口变化”置为“未通过评审”；再将Bug改为Request状态，提请PM、PTM、CA进行审核。只有PM、PTM、CA都审核通过后（在Bug系统上显式同意），Bug才能进入Resolved状态。如果审核不通过，则Assign至负责人员处理。

- 遗留BUG：本版本继承自基线版本也存在的BUG，称为遗留BUG。测试工程师在提交BUG时进行是否遗留的初始判断，开发工程师在BUG解决时可以再次判断，并与测试工程师协商达成一致意见。

- Bug争议处理：测试或开发工程师若对bug的处理存在不同意见，无法达成一致时，提交给PGTTL/PTGTTL裁定。争议处理采用“线下协商、线上更改状态”的方式，在未达成一致前，不可直接修改BUG状态。

- 工作包：指项目中的工作分解单位。

- BUG同步：项目组内的BUG同步包括两方面的内容：将本项目发现的BUG同步给其他项目；将其他项目中发现的BUG同步到本项目。在项目进入内部测试阶段前，PM应组织一次BUG同步的决策，在进入内部测试以后，至少在回归启动前需要再安排一次决策。

BUG同步的判断首先查询BUG系统，检索本项目的代码基线开出，或者上次同步以后报出的所有相关BUG，按PSTL的负责范围，由PSTL组织各PSDE确认。

- 测试方法：发现bug的方法。由测试执行人员在提交bug时填写。方法分类可参见《TES02-测试方案设计规范.doc》中定义的测试方法如下：

职责分工

| 角色 | 在本流程内的职责 |
| --- | --- |
| CA | 对Delay、Give-up的Bug进行审核，对客户需求澄清及变更实现进行解释及仲裁。 |
| PM | 推进、协调Bug的解决。审核开发工程师的Bug处理方式。 |
| PTM | 推进、协调Bug的解决。审核测试工程师的Bug处理方式。 |
| PTTE | 测试工程师站在用户的角度来验收测试产品以及产品相关的软件版本，发现产品实现和客户需求或者产品需求规格书不一致的问题。并跟踪Bug的解决过程，确保Bug被正确解决。 |
| PSDE | 确认、解决并本地验证Bug，使得Bug最终得到解决或者提出不解决的理由或建议。 |
| PTGTT | 对于解决方式有争议的Bug，项目总体技术组需要给出仲裁。 |
| PGTT | 对于开发测试有争议的Bug，项目测试总体技术组需与项目总体技术组协调。 |
| Bug审核人 | Bug审核人负责对Bug的Resolved状态的审核，经过审核后，Bug状态将转变成Checked或者重新Assign给Bug技术负责人。 |
| PSTL | 监控Bug，Bug的管理责任主体，对最终推动Bug落实到技术责任人负责。 |

工作程序

发现、确认并提交Bug

  - 发现提交Bug的主体是测试工程师；确认Bug是测试工程师和开发工程师一起完成的。

  - 测试工程师在发现Bug后，应进行Bug确认，充分收集Bug的现象、环境、触发条件等相关信息。

  - 在测试工程师发现Bug后，应保留Bug现场，与测试支持人员进行Bug确认。如有需要，测试支持人员可以到现场进行确认，进一步收集信息，便于后续开发工程师定位Bug和测试工程师重现Bug。简单环境的必现Bug可以不进行确认，直接提交Bug系统，给出的必现步骤应该是保持测试支持人员能够独立重现。

当无法找到对应的测试支持人员时，则找对应的PSTL，由PSTL安排测试支持人员进行确认。如果开发工程师无法及时进行Bug确认时，测试工程师可直接提交Bug，并在Bug系统上说明这个情况。

  - 在Bug确认时，如果测试支持定位是Same-as的Bug，测试工程师认可时，不再提交Bug。如果测试工程师有不同看法，可以提交新的Bug。

  - 对于必现的Bug，测试工程师提交必现Bug时，需要将Bug必现步骤描述清晰，使得开发工程师可以依照步骤重现。

  - 测试工程师提交Bug的依据是SRS，对于SRS的Bug或者找不到对应SRS的Bug，测试工程师可以通过提Bug的方式提请仲裁（仲裁过程参见下面Bug处理过程中相应状态的处理流程）。Bug的“测试用例”属性选择“SRS指标测试”。

  - 开发工程师/测试工程师对已经进入配置库的文档，如SRS、设计文档等文档，提交Bug时，如“指标定义错误、指标不明确”、“测试提出的SRS未说明的Bug” 等情况，提交时对应的“功能模块”选择“文档缺陷”。

  - 开发工程师如果认为提交到Bug系统的Bug信息不全，可以将Bug传递给测试工程师补全信息，通过修改Bug状态为Request，并修改Bug负责人为对应测试工程师的方式。测试工程师补全信息后将Bug assign回开发工程师处理。

定位Bug

Bug定位和推进解决的Bug定位、转移和争议升级过程首问技术/管理责任制，遵循如下的规约：

- 每个Bug都有一个管理责任人和技术责任人。管理责任人由PSTL担任，管理线上级是PM；技术责任人（即Bug负责人）由开发工程师担任，一个Bug同一时间必须由二者负责到底。

- Bug的管理责任人和技术责任人由测试工程师根据项目组织责任表指定。

- 技术责任人之间交接Bug的原则是一方提出Bug责任转移，另一方接受。如果不接受，则升级协调。由该bug的管理责任人申请PGTTL裁定，PGTTL指派PGTTM仲裁。

- 管理责任人之间交接Bug的原则同样是一方提出Bug责任转移，另一方接受。如果不接受，则升级协调，由PM裁定由谁负责。

- PGTTM当被PGTTL指派仲裁或者给出Bug的解决方案的时候，技术责任人没有发生转移。

测试工程师参与定位和解决Bug的活动遵循如下的规则：

- 属于自动化测试，功能测试，不需要复杂环境可以必现的Bug，一般不建议测试工程师提供环境和人员，协助开发用调试版本定位问题。这里分别要求开发和测试遵循如下的规则：

    - 对于测试：用最简的重现步骤，尽量用最少的被测设备和测试设备，明确而清晰的脚本，得到现象。

    - 对于开发：在本地可以搭建环境，测试工程师的重现步骤可以重现的Bug，由开发自行调试验证。要求开发所在的专业组或者部门应该备有常规设备。

    - 符合上述要求必现的Bug，如果开发还需要测试工程师协助调试版本的，测试工程师首先可以沟通，要求开发自行调试验证，如果无法达成共识的，测试工程师可以先协助重现，然后向测试项目组长PTM反馈。由PTM在项目组内反馈，寻求解决途径。

- 属于协议系统测试，测试应用组方案测试的必现Bug，遵循如下规则

    - 已经给出最简化的重现步骤和重现环境的Bug，测试工程师不需要安排时间通过调试版本协助开发定位问题，并遵循上述规则2），3）

    - 需要复杂环境或者IXIA，SMB使用的复杂测试脚本Bug，测试工程师可以提供重现问题的环境，由开发用调试版本定位问题。

在以下情况下，开发工程师不要将Bug的负责人Assigned给测试工程师，包括但不限于：

- 要求测试重现（可以用Request状态）

- 源于测试用例问题的误报（可以用Denial-By-Development状态）

- 要求测试工程师给出更加详细的log，配置等信息，完整清晰地提交Bug（可以用Request状态）

- 不属于开发本专业组的Bug

重现Bug

- 重现Bug的主体是测试工程师；难重现的Bug，重现的主体是测试工程师和开发工程师。

- 在确认Bug后，测试工程师开始进行Bug重现，在Bug必现后，需要尝试简化重现的步骤和重现的环境。

- Bug必现的标准是：在重新开机后，按必现步骤，相同操作，在4小时内能重现两次；

- Bug重现工作一般在Bug确认完成后，当场就进行，如果一定时间内（一般小于2小时）无法重现，后续重现的工作由项目安排。

- 对于难重现的Bug，由测试工程师和开发工程师一起进行重现。一般步骤如下：1）测试工程师进行log分析，将分析结果提交到Bug系统；2）开发工程师进行Bug分析，给出重现建议，提交到Bug系统；3）测试工程师和开发工程师沟通,制定重现方案；4）测试工程师进行重现，如果Bug出现则进一步使Bug必现；如果Bug没有重现，返回步骤3），逐步缩小猜测范围，继续重现。

- 测试工程师在Bug必现后，在Bug系统上置Bug的可重复性为必现，并提交必现步骤后，结束Bug重现。

- 非必现的Bug，开发有明确的判断和解决方案的，可以不安排重现。

- Bug重现结束后，如果开发工程师在解决Bug的过程中有重现Bug的需求，可以向PM申请测试环境或者测试工程师配合重现。测试工程师将环境移交给开发工程师时需要指导开发工程师进行一次重现。

解决/审核Bug

- BUG解决分派适用于资质匹配原则，如判断是设计引入的BUG，负责人应具有设计资质。。若项目组无法安排相应资质的人员，PSTL或PSTL指定的人员需要给出原因和对策说明

- 开发工程师在Bug系统上详细说明解决方法后，完成Bug本地验证，修订Bug状态为Resolved，同时将Bug修订的patch文件提交到CAF系统上开始Bug修订的评审。

- 如果Bug引入是设计原因，则设计解决方案应由具备相应资质的人员给出，并在Bug处理时及时完成，以推动Bug的正常解决；对设计文档的修订，可以推迟到项目结束前完成即可。

- 开发工程师在修订Bug状态为Resolved前，需要先判断本次修改是否引起用户接口变化，若为是，应在Bug系统上给出用户接口变化的理由，对客户的影响程度等。将“用户接口变化”置为“未通过评审”。再将Bug改为Request状态，提请PM、PTM、CA进行审核。只有PM、PTM、交CA都审核通过后，Bug才能进入Resolved状态。如果审核不通过，则Assign回相应人员处理。

- 开发工程师在修订Bug状态为Resolved时，应填写Bug系统上的“Bug引入状态”，“功能模块”两个字段。

- 在修订Bug状态为Resolved时，BUG在其他项目、其他产品中是否存在是进行BUG同步的重要依据，开发工程师应详细填写。

- 如果是开发内测提交的BUG，在将BUG从Resolved转向Check时，应将BUG抄送对应模块的测试工程师，以提醒测试工程师更新测试用例。

- 开发工程师如果定位Bug是已知的缺陷，需要在Bug系统上详细说明Same-as判断的依据，并给出Same-as的源Bug（相同缺陷）的Bug id，设置Bug状态为SAME-AS-BUG；Same-as的源Bug，要求不能处于未解决状态，并且不能比设置SAME-AS-BUG的Bug提交时间晚；若有特殊原因需要违背以上要求，需提请PGTTL/PTGTTL确认。测试工程师若对SAMS-AS有异议的，可以参照Closed-By-Development的处理，提交给PTGTTL或者由PTGTTL授权指定的PTGTTM裁定。

- 对Same-as的Bug，在解决过程中，即进入Closed-By-Development之前（Checked、Resolved等），其状态可以同步Same-as的源Bug的状态。

- 评审人根据CAF上的提示信息提交自己的评审意见。

- 如果所有的评审人员都接受该Bug的修订，则该Bug可以进行代码提交。Bug系统的状态可以从Resolved变更至Checked。

- 对于评审中确认的需要触发的新的变更申请表单，由该bug对应的PSTL负责通知对应的文档/模块的责任触发新的CAF变更申请。并重复上面的变更申请过程。

- Bug系统状态从Resolved至Checked的变化，由PSTL或一个评审人员执行

- 必须在所有的评审都完成了代码评审，同时确认了评审没有遗留问题，开发工程师提交代码到源代码树。而后验证Bug被正确解决后，才可以进行Close-By-Development状态变化的操作。对Same-as的Bug，也需要按本条要求进行验证。

- 若有触发其他表单，则原始表单如何继续应参见项目变更操作指导书的要求。

- 当同一个项目存在不同分支时，也就是说提交给测试的版本存在多个时，在某个分支（版本）上测试出来一个bug时，如果另外一个分支也存在时，测试执行人员应该镜像一个bug出来，测试执行人员都需要对这两类bug进行最后的Close-By-Test。

变更指标时的处理

当BUG的解决方式涉及变更产品指标及用户接口等，具备外部可感知的影响时，需要经过PM、PMT和CA的审批，处理过程如下图所示。

不解决Bug的处理

不解决BUG的处理过程

已确认问题存在、但打算直接放弃或未来解决的BUG，需要经过PM、PMT和CA的审批，处理过程如下图所示。

Delay

BUG Delay处理的规则如下：

  - Delay的申请由负责该Bug的开发工程师提出。Bug负责人在Bug系统上给出Delay的理由，必须包括Bug对客户的影响程度，修订代码的影响，需要的工作量估算。

  - 通常在内部测试的最后一轮回归阶段申请Bug Delay。

  - 已决定Delay的Bug需要PSTL继续纳入项目计划中监控，项目结束的时候，PM需要将Delay的Bug交接给下一个项目的PM，交付已决和未决的Delay的Bug列表。

  - 新项目立项时，需要对上一个基线项目delay的BUG进行整理，纳入到本项目的跟踪范围，需要将BUG镜像到本项目，不允许直接修订“BUG操作系统”

Give-up

Give-up处理的规则如下：

- 可放弃Bug的判断原则：开发，测试均投入资源而未能重现、不能规避，限于当前项目条件（如成本、资源和工期等）而不能解决。

- 由Bug负责人申请Give-up，提请PM、PTM和CA进行审核。

误报或不认为是Bug的处理

Denial-By-Development

- 置成Denial-By-Development的Bug，测试工程师需要给予确认：

    - 同意的，将状态置成Denial-By-Test表示确认。

    - 不同意的，提交给PTGTTL或者由PTGTTL授权指定的PTGTTM裁定。

- PTGTTL根据Bug的描述，首先要求测试提交要有完整清晰的Bug信息，否则需要测试工程师重新返工，给出需要的信息。经过判断，同意测试工程师员Renew请求的，将Bug Renew，并将该Bug交给PGTTL裁决；同意开发工程师Denial的请求的，将Bug置成Denial-By-Test状态。

- PGTTL（M）同样确认Bug负责人的理由是否充分，如果不充分，同样返工。经过判断，如果认同PTGTTL的裁定，则继续Renew该Bug。

- PGTTL和PTGTTL不能达成一致的，由PGTTL交给CA裁定。

- Denial-By-Development不应该成为Bug的最终状态，而是Denial-By-Test。

Denial-By-CA

开发工程师或测试工程师在Bug处理过程中，或者项目总体技术组进行Bug仲裁，遇到指标上需要由CA负责仲裁的问题，如客户需求的确认，可以将Bug assign给CA。CA裁定不需要采取行动的，置最终状态为Denial-By-CA；裁定需要做的Assign回提出申请的开发、测试工程师，或项目总体技术组。

异常结项时已知Bug的处理

项目异常中止时，如果已经进入内部测试，则已知的Bug按以下步骤操作：

        - 由PM/PTM通知BUG系统管理员，在BUG系统上将“项目状态”设置为“异常结项”。

        - 异常结项项目的Bug，需要保持原Bug状态，不再进行变更。

        - 异常结项项目的Bug，如有需要，可镜像到其他项目。处理流程遵循bug规范的相关规定；

        - 当项目由于各种原因再次恢复到“正在进行”状态时，由PM/PTM通知Bug系统管理员，在Bug系统上将“项目状态”设置为“正在进行”，恢复正常处理过程。

验证关闭Bug

- 在正式提交的软件版本上，由Bug关闭者验证Bug解决的正确性，Bug验证通过后关闭Bug；

- 测试工程师关闭的Bug一般要求处于Close-By-Development状态。如果项目组有特殊要求，经PTM批准后可以对Checked/Resolved状态的Bug进行关闭。

- 如果测试工程师不认可开发工程师的Bug解决方式，或者由于Bug已决但是代码未同步提交，则可以将Bug状态转为Renew，并给出具体意见，由开发工程师继续进行Bug的解决。测试工程师和开发工程师讨论后，如有争议，由开发工程师将Bug Assign给项目总体技术组，项目总体技术组进行仲裁。

- 如果测试工程师经过验证，Bug的确已经解决，则状态转为Close-By-Test。

- 如果测试工程师经过验证，Bug没有解决，则状态转为Reopened。

Bug推进解决的时效

以下是统一要求的BUG推进解决的时效，项目组可根据实际需要调整。

- 简单环境的Bug（功能测试、自动化测试）的确认时间要求小于1小时，复杂环境的Bug（协议系统测试、应用测试）的确认时间要求小于2小时；

- 开发工程师在Bug提交后的2工作日内让bug进入到非new状态；

- 置成Denial-By-Development的Bug，测试工程师需要在2工作日内给予回复。

关键Bug的根因分析与解决

参照《CAR01-原因分析与改进流程》执行。

项目外人员提交Bug的处理

项目外人员所发现的BUG，如当硬件项目或者硬件针对发生产前测试所提出的bug，操作步骤如下：

- 发现BUG人员，将BUG信息提交至PTM或者由PTM指定的接口人处，由接口人转软件项目测试工程师；

- 软件项目测试工程师接手后，安排接手人员，重新定级并完成复现工作，接管bug处理过程直至Closed-By-Test；

- 软件项目测试工程师Closed-By-Test后，需要提交原提交人员。可以通过BUG系统一个个显式确认，也可以通过批量文档确认。

Bug通告

在BUG已进入处理完结状态时，对于遗留类型、Delay解决的BUG，均需“申请BUG通告”。Bug通告的审核及发布参照《PO01S6-BUG通告发行程序》执行。

开发测试的工作程序

本规范运用于开发测试时，提报BUG的开发工程师的角色视为测试工程师，主要处理过程与上述工作程序相同。

“测试内测”是与“开发测试”相对独立过程，在BUG出现关联时，按以下规则处理：

- 测试工程师可以提报相同现象BUG，视对BUG根因的判断，可决定是否将“开发测试BUG”SAME-AS到这个BUG上；

- “开发测试BUG”，可以移交给测试工程师，后续处理视同“测试内测BUG”。

流程图

流程控制

输入控制

| 关键控制指标 | 控制标准 | 控制方法 | 监控岗位 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bug提交 | Bug提交符合《TES00C01-BUG单CHECKLIST》要求 | 略 | QA |

过程控制

| 关键控制指标 | 控制标准 | 控制方法 | 监控岗位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 参见《QA01-QA规范》 | 略 | 略 | QA |

输出控制

| 关键控制指标 | 控制标准 | 控制方法 | 监控岗位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目结束时Bug进入最终状态 | Bug进入最终状态 | 略 | QA |

附件

无。

相关文件

无。

前置流程

无。

子流程

无。

后置流程

无。

解释权限及生效日期

本文档的解释权归属EPG。

本文档自发布之日起生效。