| 文件名称：管理产品营销流程（适用范围：EBG）（试行）.docx |  |  |  |  |  |  |  |  | 版本：V0.9 |  |  |  | 密级：C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件编号：IPD-1.5-PD-P01 |  |  |  |  |  | 生效日期：2025-3-20 |  |  |  |  | 文件页数：27 |  |  |
| 拟制：吴栋栋、彭继平 |  |  |  |  |  | 审核：林希 |  |  |  |  | 审批：林希 |  |  |
| 主送：IPD执委会 |  |  |  |  |  |  |  |  | 抄送：EBG全员 |  |  |  |  |
| 是否会签： |  | 需会签 不需会签 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 会 签 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 会签部门 |  |  |  | 会签人/日期 |  |  |  | 会签部门 |  |  |  | 会签人/日期 |  |
| 更 改 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 版本号 | 更改 部门 |  | 更改人 |  | 审核人 |  | 批准人 |  |  | 生效日期 |  | 更改内容 |  |
| V0.9 | EDN事业部/战略与流程管理部 |  | 吴栋栋/彭继平 |  | 林希 |  | 林希 |  |  | 2025-3-28 |  | 初稿 |  |

目录

目录	2

1.	目的	4

2.	适用范围	4

3.	名词解释	4

4.	职责分工	4

5.	流程卡	5

6.	流程图	5

6.1.	流程框架图	5

6.2.	流程键盘图	6

6.3.	流程示意图	6

6.4.	流程图	6

7.	工作程序	7

7.1.	理解市场	7

7.1.1.	流程图	7

7.1.2.	流程总览	7

7.1.3.	准入	8

7.1.4.	活动	8

7.1.5.	验证	11

7.1.6.	准出	12

7.2.	管理盈利	12

7.2.1.	流程图	12

7.2.2.	流程总览	12

7.2.3.	准入	13

7.2.4.	活动	13

7.2.5.	验证	17

7.2.6.	准出	17

7.3.	管理上市	17

7.3.1.	流程图	17

7.3.2.	流程总览	17

7.3.3.	准入	18

7.3.4.	活动	18

7.3.5.	验证	22

7.3.6.	准出	22

8.	流程绩效指标	22

9.	流程控制KCP/KDP	22

10.	主要岗位角色活动说明	23

10.1.	PSE活动说明	23

10.2.	市场代表活动说明	23

10.3.	CPO活动说明	25

11.	流程运转机制	26

12.	IT系统支持表	26

13.	附件	26

14.	相关文件	27

14.1.	前置流程	27

14.2.	子流程	27

14.3.	后置流程	27

15.	解释权限及生效日期	27

目的

《IPD-1.5-PD-P01-管理产品营销流程（适用范围：EBG）（试行）》（以下简称《流程》）旨在指导EBG产品在整个IPD过程中营销相关活动的开展，描述营销各项活动的输入、活动内容、输出，以及明确市场代表及相关角色的职责。

适用范围

适用于EBG所有产品/方案的营销管理。

名词解释

公司级已定义并直接继承的名词，本文档直接继承，不做重复定义。

| 名词 | 英文全称 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| SMD | Solution Market Development | 解决方案营销计划开发与管理 |

职责分工

公司级已定义并直接继承的角色，本文档直接继承，不做重复定义。

| 角色 | 职责 |
| --- | --- |
| 市场代表 | 负责组建跨部门的市场外围团队，外围团队包括MI/MM代表、SMD/OR代表等，整体为市场成功负责 |
| CPO | 首席产品官，对产品线的经营整体负责。 |

流程卡

| 流程名称 | 管理产品营销 | 流程层级 | L2 | 流程架构编码 | 1.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流程定义 | 定义EBG理解市场、管理盈利、管理上市的关键活动 | 流程目的 | 指导EBG产品在整个IPD过程中营销相关活动的开展 |  |  |
| 流程责任人 | 市场代表 | 上一层流程名称 | IPD |  |  |
| 包含的下层子流程或本级活动 | 1、理解市场 2、管理盈利 3、管理上市 |  |  |  |  |
| 流程输入 | SP/BP、市场洞察报告、需求池（需求系统） |  |  |  |  |
| 输入标准 | SP/BP通过评审，市场洞察报告通过结题评审 |  |  |  |  |
| 流程输出 | 销量爬坡（营销材料刷新，具备规模销售能力）、供给能力爬坡（包含产能和物料）、PDT合同验收、资料正式发布、移交售后和市场、GA评审意见和评审结论 |  |  |  |  |
| 输出标准 | GA评审通过 |  |  |  |  |
| 流程起点 | 确定产品创新任务书PIC |  |  |  |  |
| 流程终点 | PDT向LMT正式移交，GA评审通过 |  |  |  |  |
| 流程绩效指标 | 见“流程绩效指标” |  |  |  |  |

流程图

流程框架图

流程键盘图

流程示意图

流程图

请见7.1理解市场、7.2管理盈利、7.3管理上市章节的流程图。

工作程序

理解市场

流程图

流程总览

|  | 活动/工作产品描述 | 角色 | 模板 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 |  |  |  |  |
| 1 | Charter | CDT |  |  |
| 活动 |  |  |  |  |
| 1 | 产品需求包制定 | PSE | IPD-1.4.12-TEC-T06-PDT产品需求包模板 |  |
| 2 | 市场可行性评估 | 市场代表 | IPD-1.20.2-ORM-T01-项目任务书（Charter）&DCP报告模板-新品（试行） | 新增 |
| 3 | 产品最终概念竞争力评估 | 市场代表 | 【竞争分析】方案和产品竞争分析模板(V1.0) IPD-1.1.1-DBS-T06-产品与解决方案竞争分析模板 IPD-1.4.12-REQ-T03-解决方案最终概念解竞争力评估模板 IPD-1.20.2-ORM-T01-项目任务书（Charter）&DCP报告模板-新品（试行） ‍‬‍​⁠‍‬⁠​​​‍​‍‬​‬‬‍‬﻿​​⁠​​‬‬​​‍⁠‍​﻿​⁠‬​​‍﻿‬﻿​‍﻿‬‌​验证记录表 - 飞书云文档 | 修订 |
| 4 | 早期客群建立和市场环境跟踪 | 市场代表 | IPD-1.20.2-ORM-T01-项目任务书（Charter）&DCP报告模板-新品（试行） |  |
| 验证 |  |  |  |  |
| 1 | PDCP评审 | IPMT |  |  |
| 准出 |  |  |  |  |
| 1 | PDCP评审通过 | IPMT |  |  |

准入

Charter立项评审通过

阶段输入：Charter，Charter评审决策结论

阶段准入原则：根据产品路标规划和规划基础活动的成果，IPMT及相关专家进行Charter评审，给出评审结论。评审通过，则可以组织成立PDT，开始概念2阶段工作。

Charter评审要素，参见Charter决策评审要素

活动

产品需求包制定

| 活动名称 | 产品需求包制定 |
| --- | --- |
| 输入 | Charter、外部需求描述内部需求满足度基线（可选） |
| 输入标准 | Charter评审通过，明确产品的主打价值、行业、产品定位及产品核心需求 |
| 输出 | 产品需求包（包含可靠性&可测试性&工业设计&部品&可采购性&可制造性&可服务性&体验&合规需求等） |
| 输出标准 | 1、明确产品需求的范围、边界、优先级，裁剪与采纳。 2、产品需求包评审通过并归档 |
| 活动具体描述 | PSE组织各专业域SE和PDT核心代表共同制定产品需求包，DFX需求作为产品需求包的一部分同步进行识别，输出评审通过的产品需求包 1、收集产品级原始需求：PSE组织PDT核心代表收集各领域产品级原始需求，也包括各领域的共性需求集合、共性规范/约束等； 2、理解并提取具体需求：在理解PDT各领域原始需求的基础上（含共性需求、共性规范/约束集合），PSE组织各专业域SE提取本项目需要专门评估的具体需求(用PDT团队能理解的语言)； 3、识别需求涉及的研发专业域：PSE组织各专业域SE识别每条产品级具体需求涉及的研发专业域； 4、需求可承载性评估：各专业域SE和PDT核心代表识别出每条具体需求在PDT层面的可承载性； 5、需求选择与排序：各专业域SE和PDT核心代表确定每条具体需求是否接纳、优先级； 6、产品需求包评审与归档：对产品需求包组织会议评审、修订、闭环，最终将评审后的产品需求包归档到项目管理系统； |
| 交付件 | 产品需求包 |
| 活动负责人 | PSE |
| 活动执行人 | 各专业域SE、PDT核心代表 |
| 涉及到方法、工具 |  |
| 涉及到模版 | IPD-1.4.12-TEC-T06-PDT产品需求包模板 |
| 活动度量标准 | 产品需求包的领域范围完整性、PDT代表对具体需求的提炼率 |

说明：该活动需要在概念2定义，但是对应的使能流缺失因此从1A流程中同步该活动。

市场可行性评估

| 活动名称 | 市场可行性评估 |
| --- | --- |
| 输入 | 产品需求包、Charter中销售目标和销售通路设定，产品最终概念竞争力评估 |
| 输入标准 | Charter评审通过 |
| 输出 | 市场可行性评估内容，含市场覆盖通路是否可达，商业模式是否可行，销量达成是否有路径； |
| 输出标准 | CDCP评审通过 |
| 活动具体描述 | 通过市场验证，输出市场可行性评估，具体验证内容如下： 1、销售通路验证：目标客户群的百分比，不同层面按照如下的触达率要求进行 (H1: 90%；H2：60%；H3：30%）； 2、增加商业/销售模式的设计和验证（可选），按客户百分比来进行验证，全新的商业模式，客户接受度>50%; |
| 交付件 | CDCP中市场可行性评估部分 |
| 活动负责人 | 市场代表 |
| 活动执行人 | IPD市场团队外网组-SMD代表、IPD市场团队外网组-MM代表、IPD市场代表-产品代表 |
| 涉及到方法、工具 | 收集标书，购买竞品，监控友商变化（入网证、官网，展会信息，友商培训及方案材料） 市场通路验证和PMF验证指导书 |
| 涉及到模版 | IPD-1.20.2-ORM-T01-项目任务书（Charter）&DCP报告模板-新品（试行） |
| 活动度量标准 | 产品上市后3年内销量达成率 |

产品最终概念竞争力评估

| 活动名称 | 产品最终概念竞争力评估 |
| --- | --- |
| 输入 | Charter产品概念（包括Charter中目标市场选择/客户问题/竞品分析）、竞品最新对标及动态信息、预设竞争策略 |
| 输入标准 | Charter评审通过 |
| 输出 | 根据产品概念变化刷新CDCP报告中市场分析和产品/解决方案概念（产品概念及差异章节） |
| 输出标准 | CDCP评审通过 |
| 活动具体描述 | 市场代表根据概念2阶段产生的产品概念，重新评估并刷新产品概念的市场竞争力，为最终的产品概念范围和实现程度提供面向商业成功的客观数据支撑，同时为市场目标的制定提供客观依据，刷新CDCP市场分析和产品/解决方案概念相关章节 1.收集竞品信息（现状及趋势）和当前竞争策略，制定竞争性基线； 2.竞争要素的主动求证和刷新，确定竞品对象，聚焦友商的主要竞争方案/款型，输出竞品分析报告； 3.确定最终概念产品包，刷新核心需求和解法概念，达标竞争性基线水平，突出核心竞争力，输出产品方案竞争力分析，产品最终概念竞争力评估及评审定论，作为五锁中的锁机会的夯实； 4.在目标客户群验证刷新的解法概念及带来的次级问题影响，作为五锁中的锁问题跟踪，在后续阶段持续完善并进行价值螺旋验证； 5.当前限制、竞品突变及技术演进触发的竞争遗留项纳入后续规划迭代； |
| 交付件 | CDCP报告 |
| 活动负责人 | 市场代表 |
| 活动执行人 | IPD市场团队外网组-SMD代表、IPD市场团队外网组-MM代表、IPD市场代表-产品代表、PSE |
| 涉及到方法、工具 | 收集标书，购买竞品，监控友商变化（入网证、官网，展会信息，友商培训及方案材料） 市场通路验证和PMF验证指导书 |
| 涉及到模版 | 【竞争分析】方案和产品竞争分析模板(V1.0) IPD-1.1.1-DBS-T06-产品与解决方案竞争分析模板 IPD-1.4.12-REQ-T03-解决方案最终概念解竞争力评估模板 IPD-1.20.2-ORM-T01-项目任务书（Charter）&DCP报告模板-新品（试行） ‍‬‍​⁠‍‬⁠​​​‍​‍‬​‬‬‍‬﻿​​⁠​​‬‬​​‍⁠‍​﻿​⁠‬​​‍﻿‬﻿​‍﻿‬‌​验证记录表 - 飞书云文档 |
| 活动度量标准 | 目标客户群对产品最终概念竞争力认可度超过70%，对核心竞争力认可度超过90% |

早期客群建立和市场环境跟踪

| 活动名称 | 早期客群建立和市场环境跟踪 |
| --- | --- |
| 输入 | PDCP报告（目标场景、目标客户、目标价值、市场目标、产品版本排期计划） |
| 输入标准 | 目标定义清晰，PDCP评审通过 |
| 输出 | 早期客群资源池、市场环境和竞争的跟踪评估报告（持续刷新到ADCP评审） |
| 输出标准 | 客群分类清晰、信息完整，客户可持续配合，且能全面、客观反馈意见，真实代表上市后实际市场竞争态势；持续识别需求、版本解法、市场环境、竞争等多维度的变化，准确分析对市场目标的影响 |
| 活动具体描述 | 市场代表基于CDCP中定义目标客户群、客户需求寻找典型客户，组成早期客群池，早期客户要达成数量和质量的要求，刷新ADCP市场分析和营销策略和计划相关章节，支撑①从CDCP到PDCP产品概念和竞争力持续验证；②从CDCP阶段持续验证市场通路的覆盖能力；③后续的实验局、前三单任务落地。 1、客群定义，正式筛选客户前准备工作，对目标场景、客户、新品、价值、竞争进行收集整理，对应定义目标客群，按情况进行分类，并根据后续关键验证需求，初步设计验证计划 2、客群建立和优化，从现有客户资源池中筛选、从可触达通路中新建，整理客群清单，在PDT内部评审是否可满足价值持续验证需求，对应优化、更新、同步 3、定期持续跟踪需求、市场环境及竞对的变化，识别商业模式风险和机会，为市场目标修正、MR2评审提供客观依据 |
| 交付件 | 客群建设报告（包括建设目标、选择依据、客群清单等） |
| 活动负责人 | 市场代表 |
| 活动执行人 | 市场代表、PDTL |
| 涉及到方法、工具 | MECE（互相独立，完全穷尽）、实验局客户找寻工作法 |
| 涉及到模版 | IPD-1.20.2-ORM-T01-项目任务书（Charter）&DCP报告模板-新品（试行） |
| 活动度量标准 | 客群分类完整（覆盖A/B/C类）、客户数量 |

验证

同PDCP评审。

准出

PDCP评审通过。

管理盈利

流程图

流程总览

|  | 活动/工作产品描述 | 角色 | 模板 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 |  |  |  |  |
| 1 | CDCP报告 | IPMT |  |  |
| 活动 |  |  |  |  |
| 1 | 市场目标制定和互锁 | 市场代表 | IPD-1.20.2-ORM-T01-项目任务书（Charter）&DCP报告模板-新品（试行） 锁目标因子拆解模板示意 | 修订 |
| 2 | 上市推广策略刷新及计划制定 | 市场代表 | SMD-XX解决方案营销计划-参考模板-20241105 IPD-1.20.2-ORM-T01-项目任务书（Charter）&DCP报告模板-新品（试行） | 修订 |
| 3 | 产品正式定价 | 市场代表 | IPD-1.20.7-MKT-T01-产品定价评审模板 |  |
| 4 | 市场目标修正 | 市场代表 | IPD-1.20.2-ORM-T01-项目任务书（Charter）&DCP报告模板-新品（试行） |  |
| 5 | 上市推广策略与计划修正 | 市场代表 | SMD-XX解决方案营销计划-参考模板-20241105 IPD-1.20.2-ORM-T01-项目任务书（Charter）&DCP报告模板-新品（试行） | 修订 |
| 验证 |  |  |  |  |
| 1 | PDCP评审 | IPMT |  |  |
| 准出 |  |  |  |  |
| 1 | PDCP评审通过 | IPMT |  |  |

准入

CDCP评审通过，概念阶段决策评审通过。

活动

市场目标制定与互锁

| 活动名称 | 市场目标制定与互锁 |
| --- | --- |
| 输入 | CDCP报告（市场目标、PDT核心团队预测的研发费用、目标成本、产品版本规划对用户的价值、竞争价值、目标市场影响的评估结果） |
| 输入标准 | CDCP评审通过 |
| 输出 | PDCP报告中的市场分析和财务分析章节（持续刷新到PDCP评审） |
| 输出标准 | PDCP评审通过 |
| 活动具体描述 | 市场代表根据CDCP报告，联合财经BP（IPMT财务代表）、制造代表、供应代表、完成市场目标、盈利的制定与互锁，纳入竞争分析、需求波动评估与风险管理；通过定价模型与利润测算为早销备货和正式产品定价提供数据支持，建立市场目标KPI及跟踪机制，为PDCP章节刷新提供全面、客观的数据基础。 1.细分市场选择和TAM影响评估和修订 2.SAM&TM&销售漏斗影响评估和修订 3.销售目标影响评估和修订 4.毛利率目标影响评估和修订 5.归属事业部净利润影响评估和修订和目标跟踪和跨部门沟通机制 6.市场目标的拆解、互锁及策略确定（目标互锁跟各方需要拆解成可执行、可跟踪、可达成的因子目标和策略，并制定负责人完成共识互锁）； |
| 交付件 | PDCP报告 |
| 活动负责人 | 市场代表 |
| 活动执行人 | IPD市场团队外网组-SMD代表、IPD市场团队外网组-MM代表、IPD市场代表-产品代表、PDTL、财务BP（IPMT财经代表）、制造代表、供应代表 |
| 涉及到方法、工具 | 目标分解和责任矩阵（RACI矩阵）、净现值（NPV）、KPI |
| 涉及到模版 | IPD-1.20.2-ORM-T01-项目任务书（Charter）&DCP报告模板-新品（试行） 锁目标因子拆解模板示意 |
| 活动度量标准 | 产品生命周期中的市场规模、销售额、毛利率、归属事业部净利润，与POC中的偏差率，以及客户满意度、市场占有率和年度达成增长率。 |

上市推广策略刷新及计划制定

| 活动名称 | 上市推广策略刷新及计划制定 |
| --- | --- |
| 输入 | 通过IPMT评审的CDCP报告 |
| 输入标准 | 通过IPMT评审的CDCP报告 |
| 输出 | 解决方案/产品营销策略和计划章节的新品上市计划，GTM0.9版本，持续刷新到PDCP |
| 输出标准 | PDCP评审通过 |
| 活动具体描述 | 1、制定积极的上市目标：明确产品目标用户、价值主张和计划上市时间点，明确清晰的推广内容和时间点要求； 2、分解新品上市计划：按新品价值主张和产品类型做好产品分类，进行侧重任务的选择和分解； 3、输出新品上市计划与甘特图：输出新品上市计划，体现重要活动与时间点、责任人、以便成员共享信息； 4、设计产品市场互锁机制：涉及与前后端的机会、目标、问题、策略和行动的互锁； 5、由IPD流程提供产品方案的卖点、价值主张、目标市场、市场推广策略给 SMD 流程，并调用SMD流程，由SMD流程拉通MM，输出GTM0.9版（合同性质）和详细的推广计划(需要互锁到行业&区域)； |
| 交付件 | 刷新CDCP报告中营销策略和计划章节 |
| 活动负责人 | 市场代表 |
| 活动执行人 | IPD市场团队外网组-SMD代表、IPD市场团队外网组-MM代表、IPD市场代表-产品代表 |
| 涉及到方法、工具 | 产品价值屋、新品上市类型矩阵表、甘特图 |
| 涉及到模版 | SMD-XX解决方案营销计划-参考模板-20241105 IPD-1.20.2-ORM-T01-项目任务书（Charter）&DCP报告模板-新品（试行） |
| 活动度量标准 | 毛利率、首年开票收入、产品投资回报率、产品净利率、产品投资回收周期 |

产品正式定价

| 活动名称 | 产品正式定价 |
| --- | --- |
| 输入 | PDCP材料早期客群建立和市场环境跟踪后更新的目标市场、产品竞争分析、客户价值 |
| 输入标准 | PDCP评审通过 |
| 输出 | 新产品上市定价方案 |
| 输出标准 | 评审通过 - 竞品选择清晰准确，竞品价格数据准确有依据 - 新产品竞争定价逻辑清晰、合理 - 定价方案符合客户、渠道对价值的认知，对价格认可，与竞品相比有价格竞争力 |
| 活动具体描述 | 市场代表（产品规划经理）承担执行责任，输出新产品定价方案；CPO承担管理责任，全程参与讨论审核，重点关注定价策略合理性 1、选定竞品：选出同一目标市场,最大的1到2家竞争对手和对应的竞品型号(市场份额最大或主要竞争对手)； 2、信息收集：经过验证的7类价格相关信息,包括报价方式、目录价、折扣体系、渠道体系、首级渠道拿货价、客户成交价、渠道利润等相关信息； 3、竞争定价：利用竞争定价模型和价格对比表完成初步定价方案； 4、验证更新：验证、修订,确定新品上市定价方案； 5、评审上线：通过评审并在产品报价系统上完成价格上线； |
| 交付件 | 新产品上市定价方案 |
| 活动负责人 | 市场代表 |
| 活动执行人 | 市场代表 |
| 涉及到方法、工具 | 提交新产品定价建议方案（选定竞品四步法、价格信息收集表、竞争定价模型、竞品价格对比表、定价验证方法、定价评审模板、产品报价系统） |
| 涉及到模版 | IPD-1.20.7-MKT-T01-产品定价评审模板 |
| 活动度量标准 | 毛利率、产品净利率、产品投资回收周期 |

市场目标修正

| 活动名称 | 市场目标修正 |
| --- | --- |
| 输入 | PDCP中的市场目标、早期客群建立和市场环境跟踪过程中产品概念验证的结果 |
| 输入标准 | PDCP评审通过 |
| 输出 | ADCP报告中市场分析相关章节（市场目标，销量预测提供给早销）（持续刷新到ADCP评审） |
| 输出标准 | ADCP评审通过 |
| 活动具体描述 | 细分市场销量预测、细分市场销售覆盖率预测、细分市场份额验证、产品利润预测，目标需要拆解成可执行、可跟踪、可达成的因子目标，并明确各目标的负责角色 - 细分市场选择和TAM修正； - SAM&TM&销售漏斗修正； - 销售目标修正； - 毛利率目标修正； - 归属事业部净利润修正； - IPMT评审； |
| 交付件 | ADCP市场分析相关章节（市场目标，销量预测提供给早销） |
| 活动负责人 | 市场代表 |
| 活动执行人 | 市场代表、PDTL |
| 涉及到方法、工具 |  |
| 涉及到模版 | IPD-1.20.2-ORM-T01-项目任务书（Charter）&DCP报告模板-新品（试行） |
| 活动度量标准 | 产品生命周期中的市场规模、销售额、毛利率、归属事业部净利润，与ADCP中的偏差率 |

上市推广策略与计划修正

| 活动名称 | 上市推广策略与计划修正 |
| --- | --- |
| 输入 | PDCP报告营销策略和计划章节 |
| 输入标准 | PDCP评审通过 |
| 输出 | 刷新ADCP报告营销策略和计划章节（持续刷新到ADCP评审） |
| 输出标准 | ADCP评审通过，并达到作为输入的销售工具包制定及内训流程的准入要求 |
| 活动具体描述 | 1、新品上市要素变化识别：如研发范围、里程碑、制造端、供应端、市场需求端、友商竞品等多维度的变化信息获取和识别； 2；上市目标刷新（如有）：刷新产品销售目标、价值主张、目标用户、计划上市时间点和推广内容等关键信息； 3、新品上市计划与甘特图刷新（如有）：刷新ADCP报告中的营销策略和计划章节的产品上市计划，刷新重要活动与时间点、责任人、以便成员共享信息； 4、产品市场互锁机制更新：更新与前后端的机会、目标、问题、策略和行动的互锁机制，共同保障上市目标的达成； 5、由IPD流程提供实验局验证和产品方案的销售工具包作为输入提供给SMD 流程，并调用SMD流程，由SMD流程输出GTM1.0版（合同性质）的市场验证和进展，并输出最终的GTM1.0版。 |
| 交付件 | 刷新后的ADCP报告营销策略和计划章节 |
| 活动负责人 | 市场代表 |
| 活动执行人 | IPD市场团队外网组-SMD代表、IPD市场团队外网组-MM代表、IPD市场代表-产品代表 |
| 涉及到方法、工具 | 方案产品价值屋、新品上市类型矩阵表、甘特图 |
| 涉及到模版 | SMD-XX解决方案营销计划-参考模板-20241105 IPD-1.20.2-ORM-T01-项目任务书（Charter）&DCP报告模板-新品（试行） |
| 活动度量标准 | 产品上市后3年内销量达成率 |

验证

同PDCP评审。

准出

PDCP评审通过。

管理上市

流程图

流程总览

|  | 活动/工作产品描述 | 角色 | 模板 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 |  |  |  |  |
| 1 | CDCP报告 | IPMT |  |  |
| 活动 |  |  |  |  |
| 1 | 产品版本规划影响分析 | 市场代表 |  |  |
| 2 | 实验局验证计划制定 | CPO | IPD-1.21.3-PMS-T01-项目价值管理计划模板 |  |
| 3 | 实验局验证 | CPO | IPD-1.4.13-TES-T21-实验局测试验收报告模板 |  |
| 4 | 销售工具包制定及内训 | 市场代表 | 【主打胶片】产品主打胶片模板 产品介绍模板 【标底】产品标底和投标材料模板 |  |
| 5 | 销售爬坡-前三单落地 |  | NA |  |
| 验证 |  |  |  |  |
| 1 | ADCP评审 | IPMT | 《可获得性决策ADCP评审报告》 |  |
| 准出 |  |  |  |  |
| 1 | ADCP评审通过 | IPMT |  |  |

准入

CDCP评审通过，概念阶段决策评审通过。

活动

产品版本规划影响分析

| 活动名称 | 产品版本规划影响分析 |
| --- | --- |
| 输入 | CDCP报告中目标市场选择、客户问题、竞品分析、版本排期计划、产品需求包交付范围承诺 |
| 输入标准 | CDCP通过评审 |
| 输出 | 刷新PDCP报告市场分析章节中对客户价值、竞争、目标市场的影响（持续刷新到PDCP评审） |
| 输出标准 | PDT核心团队共识结论，针对市场影响的应对策略 |
| 活动具体描述 | 市场代表根据产品版本的排期计划、每个版本交付内容对比完整需求包的变化，对客户价值、竞争、目标市场的影响评估，刷新PDCP报告市场分析章节。PDTL、PSE和PM支撑此活动完成。 |
| 交付件 | 刷新后PDCP报告的市场分析章节 |
| 活动负责人 | 市场代表 |
| 活动执行人 | PDTL、PSE、PM |
| 涉及到方法、工具 |  |
| 涉及到模版 | IPD-1.20.2-ORM-T01-项目任务书（Charter）&DCP报告模板-新品（试行） |
| 活动度量标准 |  |

实验局验证计划制定

| 活动名称 | 实验局验证计划制定 |
| --- | --- |
| 输入 | PDCP报告 |
| 输入标准 | PDCP评审通过 |
| 输出 | 实验局数量，实验局计划 |
| 输出标准 | 符合项目类型对应要求的实验局、PDT核心团队评审通过 |
| 活动具体描述 | 1、实验局验证方案设计：PTM和市场代表共同主导实验局验证方案设计，输出实验局验证要求说明，实施方案，客户名单，产品材料； 2、实验局联络：市场代表及其外围组负责输出实验局验证要求说明文档，并联络实验局确定试点计划； |
| 交付件 | 实验局试点计划 |
| 活动负责人 | CPO |
| 活动执行人 | PTM(主导试点过程)、市场代表(主导价值验证)、市场代表外围团队（按需支持，不同产品线定义不同） |
| 涉及到方法、工具 | 10-段长亮-118产品规划-主导实验局价值验证-详细设计V1.3（实验局客户找寻工作法,实验局产品价值验证工作法）、主导实验局价值验证&联络实验局详细设计 - 试点客户信息清单和跟踪记录模板 |
| 涉及到模版 | IPD-1.21.3-PMS-T01-项目价值管理计划模板 |
| 活动度量标准 |  |

实验局验证

| 活动名称 | 实验局验证 |
| --- | --- |
| 输入 | 实验局数量，实验局计划 |
| 输入标准 | 1.实验局数量，符合项目类型对应要求； 2.实验局计划，经过PDT核心团队评审； |
| 输出 | 实验局验证报告（包含市场代表、体验代表、技服代表的验收结果） |
| 输出标准 | 综合验证结果，PDT团队进行实验局验证报告评审并通过 |
| 活动具体描述 | 通过在目标客户实际业务场景下进行产品价值假设的验证，保障准备上市的产品价值符合Charter规划目标价值演示，支撑POC活动，结合实际客户场景、实际客户需求、客户对价值感知,输出价值演示建议 1、市场代表和PTM承担实验局验证执行部分，完成产品价值验证、交付部署落地等； 2、CPO承担管理责任，重点把控试点客户选择、试点验证与核心价值匹配情况，部分关键重要客户选择性现场参与； 3、实施方案更新和确定：PTM根据市场代表（不同产品线负责的外围组成员不同，如EBG是战略MKT的解决方案经理或系统部的营销拓展经理）联络的实验局进行评审和筛选，并根据实验局客户环境准备反馈表更新和确定具体实施方案； 4、实验局部署&交付：PTM主导实验局的部署和交付，市场代表和技服代表支撑此活动的完成； 5、实验局价值验证：市场代表（不同产品线负责的外围组角色不同，大部分由产品规划经理）主导产品价值验证，CPO进行价值验收审视； 6、实验局验证评审和总结：综合验证结果进行实验局验证报告的评审； |
| 交付件 | 实验局验证报告 |
| 活动负责人 | CPO |
| 活动执行人 | PTM（主导试点过程）、市场代表（主导价值验证）、市场代表的外围团队（按需）、技服代表 |
| 涉及到方法、工具 | 10-段长亮-118产品规划-主导实验局价值验证-详细设计V1.3（实验局客户找寻工作法,实验局产品价值验证工作法）、主导实验局价值验证&联络实验局详细设计 - 试点客户信息清单和跟踪记录模板 |
| 涉及到模版 | IPD-1.4.13-TES-T21-实验局测试验收报告模板 |
| 活动度量标准 | 实验局数量、时间、价值验证评分 |

销售工具包制定及内训

| 活动名称 | 销售工具包制定及内训 |
| --- | --- |
| 输入 | PDCP报告中营销策略和计划章节 |
| 输入标准 | PDCP评审通过 |
| 输出 | 销售工具包明细，包含产品主打胶片、销售指导书、POC用例、投标素材（包含认证结果）和内训计划11.3 |
| 输出标准 | 完成销售工具包的开发及全国前三单应用验证，销售工具包发布至资料平台 |
| 活动具体描述 | 完成销售工具包的开发及全国前三单应用验证，销售工具包发布至资料平台 活动具体描述： 1、市场代表根据产品发布计划中定义的销售工具包内容，完成相关工具包的开发； 2、市场代表在实验局/前三单中应用并验证销售工具包，协助打下全国前三单； 3、市场代表修订工具包，完成销售工具包的全国大区培训，帮助大区打下大区前三单； 4、资料代表将产品工具包发布至资料平台； 5、资料代表同步《硬件安装手册》，PM同步装箱清单和环保年限信息给平面设计工程师，平面设计工程师提交产品电子说明书图片； |
| 交付件 | 产品营销工具包、产品销售指导工具包、产品电子说明书图片 |
| 活动负责人 | 市场代表 |
| 活动执行人 | 市场代表、资料代表、平面设计工程师、PM |
| 涉及到方法、工具 | 【FABE】销售法（利益推销法） |
| 涉及到模版 | 【主打胶片】产品主打胶片模板 产品介绍模板 【标底】产品标底和投标材料模板 |
| 活动度量标准 | 销售工具包在全国前三单中得到验证，并在大区前三单落地时得到运用并认可 |

销售爬坡-前三单落地

| 活动名称 | 销售爬坡-前三单落地 |
| --- | --- |
| 输入 | 早期客群清单、用户价值、细分市场、竞争分析、正式价格、基础销售工具包V0.9、项目漏斗>10个 |
| 输入标准 | 基于概念阶段和测试阶段的成果形成一线和客户易于理解、传递的主要销售工具 |
| 输出 | 营销材料刷新、具备规模销售能力、基础销售工具包V1.0、3个项目订单落地 |
| 输出标准 | 优秀标准，在合格标准的基础上，前三单中至少有1个客户是主要目标市场的龙头客户，起到真正标杆示范作用，极大刺激和帮助大区快速规模化复制。 |
| 活动具体描述 | 市场代表负责前三单落地，PDTL支撑此活动的完成 1、选，评估圈定优先主攻的项目名单，形成前三单项目漏斗，项目数量大于10个； 2、打，牵头组建铁三角团队（市场+产品+研发），制定对应的计划和职责分工； 3、结，对基础销售工具包V0.9进行优化修订，形成V1.0，并对全国拓展和市场人员进行培训； |
| 交付件 | 前三单项目漏斗 、前三单任务分工和推进计划表 （三个订单落地）、基础销售工具包V1.0 |
| 活动负责人 | 市场代表 |
| 活动执行人 | 市场代表、PDTL |
| 涉及到方法、工具 | 客户画像法、项目管理、铁三角分工 |
| 涉及到模版 |  |
| 活动度量标准 | 新品上市后3个月内完成全国前三单项目落地并做好价值验证、销售通路验证 |

验证

同ADCP评审。

准出

ADCP评审通过，用ADCP评审来进行验证准出。

流程绩效指标

| 流程绩效指标 | 计算公式 | 统计方式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案产品项目成功率 | 实际销售目标达成数/Charter中定义的目标 | 运营管理部统计 |  |

流程控制KCP/KDP

| 关键控制点 | 控制标准 | 控制方法 | 监控角色 | 指导书/模板 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 市场可行性评估 | 销售通路定义明确，商业/销售模式设计合理； CDCP评审通过； | 评审会 | CPO | 市场通路验证和PMF验证指导书 |
| 产品最终概念竞争力评估 | 竞品信息收集全面，竞争要素定义明确，竞争力分析充分； CDCP评审通过； | 评审会 | CPO | 市场通路验证和PMF验证指导书 |
| 市场目标制定与互锁 | 完成市场目标各方是否互锁成功，是否拆解成可执行、可跟踪、可达成的因子目标和策略，落地到具体的责任； PDCP评审通过； | 评审会 | CPO | IPD-1.20.2-ORM-T01-项目任务书（Charter）&DCP报告模板-新品（试行） 锁目标因子拆解模板示意 |
| 上市推广策略刷新及计划制定 | 策略和行动的各方互锁是否落地到GTM中； PDCP评审通过； | 评审会 | CPO | SMD-XX解决方案营销计划-参考模板-20241105 IPD-1.20.2-ORM-T01-项目任务书（Charter）&DCP报告模板-新品（试行） |
| 实验局验证 | 综合验证结果，PDT团队进行实验局验证报告评审并通过 | 评审会 | CPO | IPD-1.4.13-TES-T21-实验局测试验收报告模板 |

主要岗位角色活动说明

PSE活动说明

|  | 活动/工作产品描述 | 如何开展这个活动 | 活动涉及的指导书 | 活动涉及的模板 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 |  |  |  |  |
| 1 | Charter |  |  |  |
| 活动 |  |  |  |  |
| 1 | 产品需求包制定 | PSE组织各专业域SE和PDT核心代表共同制定产品需求包，DFX需求作为产品需求包的一部分同步进行识别，输出评审通过的产品需求包 |  | IPD-1.4.12-TEC-T06-PDT产品需求包模板 |
| 准出 |  |  |  |  |
| 1 | 输出产品需求包 |  |  |  |

市场代表活动说明

|  | 活动/工作产品描述 | 如何开展这个活动 | 活动涉及的指导书 | 活动涉及的模板 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 |  |  |  |  |
| 1 | 产品需求包、Charter |  |  |  |
| 活动 |  |  |  |  |
| 1 | 市场可行性评估 | 通过市场验证，输出市场可行性评估 |  | IPD-1.20.2-ORM-T01-项目任务书（Charter）&DCP报告模板-新品（试行） |
| 2 | 产品最终概念竞争力评估 | 市场代表根据概念2阶段产生的产品概念，重新评估并刷新产品概念的市场竞争力，为最终的产品概念范围和实现程度提供面向商业成功的客观数据支撑，同时为市场目标的制定提供客观依据，刷新CDCP市场分析和产品/解决方案概念相关章节 |  | 【竞争分析】方案和产品竞争分析模板(V1.0) IPD-1.1.1-DBS-T06-产品与解决方案竞争分析模板 IPD-1.4.12-REQ-T03-解决方案最终概念解竞争力评估模板 IPD-1.20.2-ORM-T01-项目任务书（Charter）&DCP报告模板-新品（试行） ‍‍​⁠‍⁠​​​‍​‍​‍﻿​​⁠​​​​‍⁠‍​﻿​⁠​​‍﻿﻿​‍﻿‌​验证记录表 - 飞书云文档 |
| 3 | 早期客群建立和市场环境跟踪 | 市场代表基于CDCP中定义目标客户群、客户需求寻找典型客户，组成早期客群池，早期客户要达成数量和质量的要求，刷新ADCP市场分析和营销策略和计划相关章节 |  | IPD-1.20.2-ORM-T01-项目任务书（Charter）&DCP报告模板-新品（试行） |
| 4 | 市场目标制定和互锁 | 根据CDCP报告，联合财经BP（IPMT财务代表）、制造代表、供应代表、完成市场目标、盈利的制定与互锁，纳入竞争分析、需求波动评估与风险管理；通过定价模型与利润测算为早销备货和正式产品定价提供数据支持，建立市场目标KPI及跟踪机制，为PDCP章节刷新提供全面、客观的数据基础 |  | IPD-1.20.2-ORM-T01-项目任务书（Charter）&DCP报告模板-新品（试行） 锁目标因子拆解模板示意 |
| 5 | 上市推广策略刷新及计划制定 | 解决方案/产品营销策略和计划章节的新品上市计划，GTM0.9版本，持续刷新到PDCP |  | SMD-XX解决方案营销计划-参考模板-20241105 IPD-1.20.2-ORM-T01-项目任务书（Charter）&DCP报告模板-新品（试行） |
| 6 | 产品正式定价 | 输出新产品定价方案；CPO承担管理责任，全程参与讨论审核，重点关注定价策略合理性 |  | IPD-1.20.7-MKT-T01-产品定价评审模板 |
| 7 | 市场目标修正 | 细分市场销量预测、细分市场销售覆盖率预测、细分市场份额验证、产品利润预测，目标需要拆解成可执行、可跟踪、可达成的因子目标 |  | IPD-1.20.2-ORM-T01-项目任务书（Charter）&DCP报告模板-新品（试行） |
| 8 | 上市推广策略与计划修正 | 新品上市要素变化识别、上市目标刷新（如有）、新品上市计划与甘特图刷新（如有）、产品市场互锁机制更新 |  | SMD-XX解决方案营销计划-参考模板-20241105 IPD-1.20.2-ORM-T01-项目任务书（Charter）&DCP报告模板-新品（试行） |
| 9 | 产品版本规划影响分析 | 市场代表根据产品版本的排期计划、每个版本交付内容对比完整需求包的变化，对客户价值、竞争、目标市场的影响评估，刷新PDCP报告市场分析章节 |  |  |
| 10 | 销售工具包制定及内训 | 完成销售工具包的开发及全国前三单应用验证，销售工具包发布至资料平台 活动具体描述 |  | 【主打胶片】产品主打胶片模板 产品介绍模板 【标底】产品标底和投标材料模板 |
| 11 | 销售爬坡-前三单落地 | 评估圈定优先主攻的项目名单，形成前三单项目漏斗。牵头组建铁三角团队（市场+产品+研发），制定对应的计划和职责分工。对全国拓展和市场人员进行培训。 |  |  |
| 准出 |  |  |  |  |
| 1 | ADCP评审通过 | IPMT |  |  |

CPO活动说明

|  | 活动/工作产品描述 | 如何开展这个活动 | 活动涉及的指导书 | 活动涉及的模板 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 |  |  |  |  |
| 1 | 产品需求包、Charter |  |  |  |
| 活动 |  |  |  |  |
| 1 | 实验局验证计划制定 | 实验局验证方案设计、实验局联络 |  | IPD-1.21.3-PMS-T01-项目价值管理计划模板 |
| 2 | 实验局验证 | 通过在目标客户实际业务场景下进行产品价值假设的验证，保障准备上市的产品价值符合Charter规划目标价值演示，支撑POC活动，结合实际客户场景、实际客户需求、客户对价值感知,输出价值演示建议 |  | IPD-1.4.13-TES-T21-实验局测试验收报告模板 |
| 准出 |  |  |  |  |
| 1 | ADCP评审通过 | IPMT |  |  |

流程运转机制

IPD-1.21.3-PJM-T01-项目裁剪报告模板.xls

IT系统支持表

| 需求 | IT系统 | IT系统当前状态 | 是否影响v0.9跑起来 | 提出人 | 实现时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NA |  |  |  |  |  |

附件

注：列出流程中所有附件的名称，包括但不限于表格、记录、模板、方法说明、规则说明等。

- IPD-1.4.12-TEC-T06-PDT产品需求包模板

- 【竞争分析】方案和产品竞争分析模板(V1.0)

- IPD-1.20.2-ORM-T01-项目任务书（Charter）&DCP报告模板-新品（试行）

- IPD-1.1.1-DBS-T06-产品与解决方案竞争分析模板

- IPD-1.4.12-REQ-T03-解决方案最终概念解竞争力评估模板

- 【主打胶片】产品主打胶片模板

- 产品介绍模板

- 【标底】产品标底和投标材料模板

- SMD-XX解决方案营销计划-参考模板-20250220

- 锁目标因子拆解模板示意

- 市场通路验证和PMF验证指导书

- 验证记录表 - 飞书云文档

相关文件

前置流程

暂无

子流程

暂无

后置流程

暂无

解释权限及生效日期

本文档自发布之日起生效。