| 文件名称：业务软件产品退市管理流程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 版本：V0.01 |  |  |  | 密级：C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件编号：IPD-1.9.7-PD-P01 |  |  |  |  |  | 生效日期：2024-4-15 |  |  |  |  | 文件页数：18 |  |  |
| 拟制：王哲煊 |  |  |  |  |  | 审核：林建华、林镜华 |  |  |  |  | 审批：林鹏 |  |  |
| 主送：EBG |  |  |  |  |  |  |  |  | 抄送：IPD执委会 |  |  |  |  |
| 是否会签： |  | 需会签 不需会签 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 会 签 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 会签部门 |  |  |  | 会签人/日期 |  |  |  | 会签部门 |  |  |  | 会签人/日期 |  |
| 更 改 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 版本号 | 更改 部门 |  | 更改人 |  | 审核人 |  | 批准人 |  |  | 生效日期 |  | 更改内容 |  |
| V0.01 | EDN事业部 |  | 王哲煊 |  | 林建华 |  | 林鹏、林镜华 |  |  | 2025-4-11 |  | 初稿 |  |

目录

目录	2

1.	目的	3

2.	适用范围	3

3.	名词解释	3

4.	职责分工	3

5.	流程卡	5

6.	流程图	5

6.1.	流程框架图	5

6.2.	流程示意图	6

6.3.	流程图	6

7.	工作程序	7

7.1.	流程总览	7

7.2.	准入	8

7.3.	活动	8

7.3.1.	退市需求提出	8

7.3.2.	退市需求申请确认	9

7.3.3.	《EDCP决策评审报告》输出	10

7.3.4.	EDCP决策评审	11

7.3.5.	产品退市公告	12

7.3.6.	停止推广-停止下单期间的活动	13

7.3.7.	产品停止下单通知	14

7.3.8.	更新和细化《产品退市跟踪计划表》	14

7.3.9.	停止下单-EOS期间活动	15

7.4.	验证	16

7.5.	准出	16

8.	流程绩效指标	17

8.1.	定义	17

9.	流程控制	17

9.1.	输入控制	17

9.2.	过程控制	17

9.3.	输出控制	17

10.	附件	18

11.	相关文件	18

11.1.	前置流程	18

11.2.	子流程	18

11.3.	后置流程	18

12.	解释权限及生效日期	18

目的

业务软件退市管理的目的是给出确保产品成功退市的计划和活动，同时要降低产品退市所产生的费用。

业务软件退市管理责任主体是生命周期管理团队，本流程根据IPD思想旨在规范生命周期管理团队进行产品退市活动。

适用范围

上报价的EBG-业软产品。

名词解释

| 名词 | 英文全称 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| LMT | Lifecycle Management Team | 生命周期管理团队 |
| PDT | Product Development Team | 产品开发团队 |
| EOX DCP (EDCP) | End of Product Life Cycle Decision Check Point | 产品退市决策评审。本文中简称EDCP |
| 停止推广(EOM) | End of Marketing | 产品停止接受新建和扩容订单，进入停止推广阶段 |
| 报备锁定 |  | 停止接受市场线的项目报备需求 |
| 停止下单(EOO) | End of Order | 产品停止下单，进入退市清理阶段 |
| EOFS | End of full support | 停止为软件版本开发新补丁 |
| EOS | End of service&support | 停止对软件版本提供服务 |

职责分工

| 角色 | 职责 |
| --- | --- |
| LMTL | - 统筹退市全流程，审核退市需求及EDCP决策报告 - 组织跨部门协调，跟踪退市进度和风险收敛 - 决策并负责停止下单时间变更申请 - 监督退市计划执行与复盘总结 |
| LMT研发代表 | - 制定并执行关门版本软件计划 - 确保退市版本稳定性，与技服团队协同收敛技术风险 - 支持新品/新版本兼容性、平滑切换的验证 |
| LMT市场代表 | - 监控产品运营状况，提出退市需求 - 评估退市市场影响，确定EOM/EOO/EOFS/EOS时间点 - 发布退市公告及停止下单通知 - 管理停止推广期间的营销活动和客户迁移引导 |
| LMT供应代表 | - 盘点老品库存，对业务软件来说主要是信封纸质授权数量 - 决策老品库存信封的处理对策（因信封物料价值较低，当前主要是停止下单对信封物料进行呆滞报废处理） |
| LMT质量代表 | - 审核退市流程执行规范性，确保符合公司质量标准 - 监督EDCP决策报告中的风险应对措施 - 主导退市复盘并输出改进建议 |
| LMT安全合规代表 | - 确保退市过程符合数据安全法规 - 审核公有云数据迁移/留存策略合法性 - 检查客户合同与退市声明的法律冲突点 |
| LMT服务代表 | - 盘点维保服务承诺及合同风险（尤其高端客户） - 执行服务终止活动（停止新签合同、EOFS、EOS等） - 发布EOS通告，跟踪超期服务客户 - 收敛在网版本遗留问题 |

流程卡

| 流程名称 | 业务软件产品退市管理流程 | 流程层级 | L3 | 流程架构编码 | 1．9.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流程定义 | 生命周期阶段产品退市处理 | 流程目的 | 给出确保业务软件产品成功退市的计划和活动，同时要降低产品退市所产生的费用。 |  |  |
| 流程责任人 | LMTL | 上一层流程名称 | 1.9.7 业务软件生命周期管理 |  |  |
| 包含的下层子流程或本级活动 | 确认退市需求申请、EDCP决策评审、发布产品退市公告、发布产品停止下单通知、发布EOS通告等 |  |  |  |  |
| 流程输入 | LMT市场代表(产品管理经理)提出退市需求 |  |  |  |  |
| 输入标准 | 上报价的业软产品的退市需求 |  |  |  |  |
| 流程输出 | 产品停止服务通告 |  |  |  |  |
| 输出标准 | LMT技服代表发布产品停止服务通告 |  |  |  |  |
| 流程起点 | 提出退市需求 |  |  |  |  |
| 流程终点 | 产品EOS通告，关闭退市处理 |  |  |  |  |
| 流程绩效指标 | 退市成功率100% |  |  |  |  |

流程图

流程框架图

流程示意图

流程图

工作程序

流程总览

|  | 活动/工作产品描述 | 角色 | 模板 | 参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 准入 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 活动 |  |  |  |  |
| 1 | 提出退市需求 | LMT市场代表 | IPD-1.9.4-PD-O02-产品退市需求 |  |
| 2 | 确认退市需求申请 | LMTL | IPD-1.9.4-PD-O02-产品退市需求 |  |
| 3 | 输出《EDCP决策评审报告》 | LMTL | IPD-1.9.7-PD-P02-业务软件EDCP决策评审报告模板 IPD-1.9.5-PD-T04-产品退市公告—软件产品（对外） （含《产品退市计划跟踪表》）、《产品退市公告》（内外）、《产品停止下单通知》（对内） |  |
| 4 | EDCP决策评审 | LMTL | IPD-1.9.7-PD-P02-业务软件EDCP决策评审报告模板 |  |
| 5 | 发布产品退市公告 | LMT市场代表 | IPD-1.9.5-PD-T04-产品退市公告—软件产品（对外） 产品退市公告 |  |
| 6 | 停止推广(EOM)-停止下单(EOO)期间的活动 | LMT市场代表 |  |  |
| 7 | 发布产品停止下单通知 | LMT市场代表 | 《产品停止下单通知》、官网材料迁移、产品下报价、公有云的产品主页公告 |  |
| 8 | 更新和细化《产品退市计划跟踪表》 | LMTL | 《产品退市计划跟踪表》 |  |
| 9 | 停止下单-EOS期间活动的执行 | LMT技服代表 |  |  |
| 10 | 发布EOS通告 | LMT技服代表 |  |  |
| 验证 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 准出 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

准入

触发条件包括但不限于：

• 产品市场表现持续低于预期

• 存在替代品且替代品成熟度评估通过（技术验证+客户试点）

输入标准：提交《产品退市需求》，包括：

• 替代品切换计划及风险评估

• 退市时间点初步规划（EOM/EOO/EOS）

活动

退市需求提出

| 活动名称 | 退市需求提出 |
| --- | --- |
| 输入 | 1. 产品运营数据（营收/NPS/故障率） 2. 市场线需求反馈（一线/海外/行业BU） |
| 输入标准 | 提交《产品退市需求》，包括： • 替代品切换计划及风险评估 • 退市时间点初步规划（EOM/EOO/EOS） |
| 输出 | 《产品退市需求》 |
| 输出标准 | NA |
| 活动具体描述 | 1. 数据收集： LMT市场代表(产品管理经理)负责对处于生命周期内的产品进行日常的运营监控及分析，并收集各代表反馈的异常信息，定期(至少按月)对产品是否处于健康运营状态进行判断，若发现产品已经不具备继续健康运营的条件或者虽然可以继续运营但有更好的替代选择，应该及时完成《产品退市需求》说明，向LMT经理提出产品退市申请。 2. 以下情况下，应触发LMT进行退市评估，并发起EDCP评审，IPMT进行决策，是否退市。 ￮ 新品charter和PDCP中规划了新老品切换，在新品ADCP时应触发老品EDCP评审。（新品市场代表：新品的charter和上市通告） ￮ 产品月销量过低（如10万），且连续3个月同比下滑；经过调整措施，再3个月仍无改善。（产品管理经理：产品日常运营监控） ￮ 品质问题引起较严重客诉，未来较长时间内（如3个月）无法解决。（质量经理：产品批次时间通报，质量事件监控） 3. 文档编制：完成《产品退市需求》（含市场影响预判、替代方案、时间计划），包括： • 替代品切换计划及风险评估 • 退市时间点初步规划（EOM/EOO/EOS） |
| 交付件 | 《产品退市需求》 |
| 活动负责人 | LMT市场代表(产品管理经理) |
| 活动执行人 | LMT市场代表(产品管理经理) |
| 涉及到方法、工具 | NA |
| 涉及到模板 | IPD-1.9.4-PD-O02-产品退市需求 |
| 活动度量指标 | NA |

退市需求申请确认

| 活动名称 | 退市需求申请确认 |
| --- | --- |
| 输入 | 《产品退市需求》 |
| 输入标准 | NA |
| 输出 | 《产品退市需求》评审结果 |
| 输出标准 | NA |
| 活动具体描述 | 1. 需求初审：LMT经理检查提交材料的完整性； 2. 跨部门评审会：召集市场、研发、技服代表会议，判断是否退市，若存争议需求需拉通IPMT主任最终裁决； 涉及解决方案，还需要拉通解决方案相关方参与评审。 3. 决策传达：通过邮件/系统通知审核结论，启动下一步流程。如确认需要进行产品退市，则LMT经理负责组织LMT团队各代表启动退市详细评估分析工作，编写《EDCP决策评审报告》； |
| 交付件 | 《产品退市需求》评审结果 |
| 活动负责人 | LMTL |
| 活动执行人 | LMT团队 |
| 涉及到方法、工具 | NA |
| 涉及到模板 | IPD-1.9.4-PD-O02-产品退市需求 |
| 活动度量指标 | NA |

《EDCP决策评审报告》输出

| 活动名称 | 《EDCP决策评审报告》输出 |
| --- | --- |
| 输入 | 评审通过的《产品退市需求》 |
| 输入标准 | NA |
| 输出 | 《EDCP决策评审报告》（含退市时间点、风险应对策略） |
| 输出标准 | NA |
| 活动具体描述 | 报告需覆盖以下内容： 1. 市场影晌评估（由LMT市场代表完成）： LMT市场代表应完成当前已有市场需求的盘点（需与含海外在内的相关市场线接口人进行需求收集、确认，若涉及特殊行业、框架协议等，需重点收集相关行业的意见）。同时和PDT市场代表沟通新品需求情况，并就新品上市计划、老品退市计划、切换风险等做出评估。同时，市场代表需输出EDCP后相关计划，同时完成试用现场清退时间设定、停止推广日、报备锁定日、停止下单日、EOFS、EOS时间点确认，以便相关部门按时执行相关动作。 注1：若不涉及新旧品切换，则直接评估老品退市对市场的影响即可； 注2：试用现场清退时间统一调整为对内产品公告发布当日+3个月； 注3：停止推广日到报备锁定日原则上应在2-3个月，最短不得低于1个月。 注4：若市场代表与市场线接口人无法达成共识，则需上升至双方部门一级主管； 注6：停止下单日应与公司销售月一致，即为每月的20日。 注7：EOS的时间设定不能和现有合同冲突。在满足合同期限的前提下，从EOO到EOS， 原则上可控制在2年以内。 参考依据：https://www.ruijie.com.cn/fw/xw/38979/ 对于停止销售后的业务应用软件类产品，锐捷网络将最长提供2年的有偿维护支持服务，并在2年内接受服务合同续签，但服务年限原则上不能超出停止销售后2年的软件维护支持服务年限。 2. 关门版本计划（由LMT研发代表完成）： - 关门版本的功能范围及交付计划 3. 服务终止方案（由LMT技服代表完成）： - 合同风险清单（重点关注超期服务客户）：根据市场存量客户的在网版本情况盘点潜在风险。盘点近一年新售产品的维保情况、服务销售维保合同情况。同时要针对产品生命周期末期销售的情况，盘点是否有违反服务合同的情况（特别是高端行业高端客户），提供维保服务风险盘点。 4. 法务合规审核（由安全合规代表完成）： - 公有云数据清理合规证明（符合GDPR等法规） 5. LMT供应代表进行盘点老品库存，对业务软件来说主要是信封纸质授权数量 决策老品库存信封的处理对策（因信封物料价值较低，当前主要是停止下单对信封物料进行呆滞报废处理） 6. LMTL组织LMT市场代表、LMT服务代表等角色进行客户&影响评估，一线调情况汇总，替代品切换计划，异常情况应对预案，EDCP后相关计划、试用现场清退时间确定、停止推广日、报备锁定日、停止下单日、EOFS、EOS时间点确认，汇总完成《EDCP决策评审报告》 |
| 交付件 | 1. 市场存量客户清单（含行业/区域分类） 2. 《EDCP决策评审报告》 3. 若涉及新老品/新老版本切换，需与新品PDT团队一起输出《新旧品/版本切换评估》表 |
| 活动负责人 | LMTL |
| 活动执行人 | LMT团队 |
| 涉及到方法、工具 | IPD-1.9.7-PD-P02-业务软件EDCP决策评审报告模板 IPD-1.9.5-PD-T04-产品退市公告—软件产品（对外） （含《产品退市计划跟踪表》）、《产品退市公告》（内外）、《产品停止下单通知》（对内） |
| 涉及到模板 |  |
| 活动度量指标 |  |

EDCP决策评审

| 活动名称 | EDCP决策评审 |
| --- | --- |
| 输入 | 1. 市场存量客户清单（含行业/区域分类） 2. 《EDCP决策评审报告》 3. 若涉及新老品/新老版本切换，需与新品PDT团队一起输出《新旧品/版本切换评估》表 |
| 输入标准 |  |
| 输出 | EDCP决策评审结果 |
| 输出标准 |  |
| 活动具体描述 | LMT团队内审通过后，提交IPMT各代表从各自专业角度进行评估，是否满足EDCP的准出条件，并在评审结束2个工作日内，完成电子流的签核。EDCP评审通过后，公司内各部门角色行动项建议请参见《产品退市计划跟踪表》。 |
| 交付件 | 1. 评审后的《EDCP决策评审报告》（含《产品退市计划跟踪表》） 2. 《产品退市公告》（内外） 3. 《产品停止下单通知》（对内） |
| 活动负责人 | LMTL |
| 活动执行人 | LMT团队、IPMT代表团队 |
| 涉及到方法、工具 |  |
| 涉及到模板 | IPD-1.9.7-PD-P02-业务软件EDCP决策评审报告模板 |
| 活动度量指标 |  |

产品退市公告

| 活动名称 | 产品退市公告 |
| --- | --- |
| 输入 | 1. 已签批的《EDCP决策评审报告》 2. 评审通过后的《产品退市计划跟踪表》 |
| 输入标准 |  |
| 输出 | 1. 对内外发布的《产品退市公告》 2. 官网/报价系统产品状态更新 |
| 输出标准 |  |
| 活动具体描述 | 1. 公告编制： 区分对内/对外版本（对外版隐去内部时间节点）。 2. 系统操作： 产品下架：在报价系统中标记为“停止推广”。 官网更新：保留技术文档但移除销售入口。 3. 通告范围： LMT市场代表按EDCP确认的时间点进行《产品退市公告》（对内、对外）的发布。 对涉及到解决方案的业软产品，需要通告到解决方案所有相关方。 |
| 交付件 | 《产品退市公告》（对内、对外） |
| 活动负责人 | LMT市场代表 |
| 活动执行人 | LMT市场代表 |
| 涉及到方法、工具 |  |
| 涉及到模板 |  |
| 活动度量指标 |  |

停止推广-停止下单期间的活动

| 活动名称 | 停止推广-停止下单期间的活动 |
| --- | --- |
| 输入 | 1. 评审通过后的《产品退市计划跟踪表》 |
| 输入标准 |  |
| 输出 | 1. 《项目报备信息收集表》 |
| 输出标准 |  |
| 活动具体描述 | 1. LMT市场代表 –停止产品营销活动、项目需求收集： 在EDCP评审通过后，为了避免决定停产的产品仍然继续向客户推荐，在《产品退市通告》(内部)发布的同时，LMT市场代表需要同时协同相关部门完成相关营销工作的中止。包括但不限于：OA系统相关产品营销文档下架，正常产品报价清单移除该产品，产品配置器中特殊标识该产品，停止测试借用等等。 但LMT市场代表需要继续支持在产品退市内部通告之前已推荐该产品的项目，尽量引导客户更换可替代的新品，若无法更换，需要确保支持，且若是报备锁定日后销售仍报备、但产品线无法供货的产品，需提供等价退换货的条件（具体以满足客户产品规格为准）。 报备锁定-停止下单的时间周期，由LMT市场代表拉通产品线评估决定。 2. LMT技服代表-服务问题&风险回顾： 服务代表对《EDCP决策评审报告》所列明的涉及服务部门的各风险进行回顾确认，主要确认关门软件版本是否满足要求、备件是否就绪、退市产品服务计划各时间点是否正确、维保服务风险、存量风险收敛计划是否都已经有解决方案或应对机制。如各风险没有可公示的对策，需主动向LMT经理提出预警，要求组织协商解决，直至所有风险都有对策。 3. LMT经理-停止下单时间变更申请： LMT经理负责及时监控EDCP到停止下单之间的活动是否正常进行，若发现EDCP时评估的市场需求或者产品供给出现较大偏差，必须调整停止下单时间点时，需要提出停止下单时间点变更申请。修订《EDCP决策评审报告》相关内容，且需明确变更理由、变更带来的影响、风险，以及相应的对策等，并提交IPMT重新评审，评审通过后，方可变更停止下单时间点，并重新通告。 |
| 交付件 | 1. 《项目报备信息收集表》 2. 调整后《EDCP决策评审报告》 |
| 活动负责人 | LMT市场代表 |
| 活动执行人 | LMT市场代表、LMT技服代表、LMTL |
| 涉及到方法、工具 |  |
| 涉及到模板 |  |
| 活动度量指标 |  |

产品停止下单通知

| 活动名称 | 产品停止下单通知 |
| --- | --- |
| 输入 | 1. 《EDCP决策评审报告》 2. 《产品退市计划跟踪表》 |
| 输入标准 |  |
| 输出 | 《产品停止下单通知》 |
| 输出标准 |  |
| 活动具体描述 | - LMT市场代表根据《EDCP决策评审报告》中规定的停止下单时间，完成《产品停止下单通知》的发布，包括产品下报价（无库存需要处理的），或从停止推广价格体系转入退市清理价格体系（尚有库存需要处理的）、官网产品材料迁移等行动计划等。对涉及到解决方案的业软产品，需要通告到解决方案所有相关方。 - LMT供应代表，将退市产品的信封物料进行报废处理。 |
| 交付件 | 1. 《产品停止下单通知》、官网相关材料迁移、产品下报价 |
| 活动负责人 | LMT市场代表 |
| 活动执行人 | LMT市场代表 |
| 涉及到方法、工具 |  |
| 涉及到模板 |  |
| 活动度量指标 |  |

更新和细化《产品退市跟踪计划表》

| 活动名称 | 更新和细化《产品退市跟踪计划表》 |
| --- | --- |
| 输入 | 1. 《EDCP决策评审报告》、到停止下单期间的执行情况 |
| 输入标准 |  |
| 输出 | 《产品停止下单通知》 |
| 输出标准 |  |
| 活动具体描述 | 1. 正式停止下单后，LMT经理组织LMT团队更新和细化产品退市从停止下单到EOS之间的计划。 |
| 交付件 | 1. 更新后的《产品退市跟踪计划表》 |
| 活动负责人 | LMTL |
| 活动执行人 | LMT团队 |
| 涉及到方法、工具 |  |
| 涉及到模板 |  |
| 活动度量指标 |  |

停止下单-EOS期间活动

| 活动名称 | 停止下单-EOS期间活动 |
| --- | --- |
| 输入 | 1. 《产品退市计划跟踪表》（含更新后的产品退市计划表）、《锐捷网络产品生命周期管理策略》（部分产品品类有差异化策略，如锐捷网络物联网终端类产品，以官网发布产品服务公告为准） 2. 以《锐捷XXX产品退市公告》（本产品）声明时间为准，以《锐捷网络产品生命周期管理策略》时间为参考。 |
| 输入标准 |  |
| 输出 | 1. 执行产品停止下单之后的生命周期管理计划 |
| 输出标准 |  |
| 活动具体描述 | 《产品退市通告》发布之后， LMT技服代表联动外围成员按照《锐捷网络产品生命周期管理策略》（部分产品品类有差异化策略，如锐捷网络物联网终端类产品，以官网发布产品服务公告为准）执行产品停产之后的生命周期管理策略，如有超出服务策略范畴的异常情况，则由LMT技服代表发起LMT会审决议应对策略，并执行。 1. LMT技服代表—落地退市服务执行计划 根据EDCP共识的退市服务策略，LMT技服代表联动外围成员开始逐步落地《产品退市服务执行计划》，含维保销售策略调整、退市产品/版本存量风险收敛、重点客户通知与在网产品/版本回归等。 2. LMT技服代表--停止新签产品服务合同 在该日期之前，用户可以与锐捷网络签订新的服务合同；在该日期之后，锐捷网络将只接受服务合同续签，而不再签订新的服务合同。 3. LMT技服代表--停止软件维护（EOFS） 在该日期之前，对于停止销售后的业务软件，锐捷网络可提供有偿的缺陷修复和提供补丁服务；在该日期之后，原则上不再对软件提供缺陷修复及补丁服务，但可提供有偿更换功能相近的替代产品帮助用户解决故障。 4. LMT技服代表--停止服务（EOS） 在该日期之前，将根据合同约定提供保障现有功能正常运行的服务；在该日期之后，原则不再对这些产品提供维护和支持服务。公有云将会停止业务功能服务，仅保留有限服务以支持审计等工作，6个月后所有服务下线不可访问，现有数据迁移备份。同时，锐捷网络尊重所有已经和客户签订的服务合同，如果内容与上述原则冲突，将以合同约定内容为准，为客户提供相应高质量的服务。 |
| 交付件 | 1. 执行产品停止下单之后的生命周期管理计划 |
| 活动负责人 | LMT技服代表 |
| 活动执行人 | LMT技服代表 |
| 涉及到方法、工具 |  |
| 涉及到模板 |  |
| 活动度量指标 |  |

发布EOS通告

| 活动名称 | 发布EOS通告 |
| --- | --- |
| 输入 | 执行产品停止下单之后的生命周期管理计划 |
| 输入标准 |  |
| 输出 | 对内外发布的《EOS公告》 |
| 输出标准 |  |
| 活动具体描述 | LMT技服代表--停止服务通告（EOS通告） 通过CSM系统盘点EOS之后是否还存在依然在保的客户，输出《EOS风险盘点表》，并检查官网是否留存有必要的产品技术支持文档。针对EOS之后依然在保的客户以合同约定内容为准，为客户提供相应高质量的服务，跟踪直至维保合同结束。同时针对此类EOS之后依然在保的客户，LMT技服代表联动外围成员进行维保服务销售情况回溯，明确EOS之后超期服务原因及改善计划，并推动落地。对设计到解决方案的业软产品，需要通告到解决方案所有相关方。 |
| 交付件 | 对内外发布的《EOS公告》 |
| 活动负责人 | LMT技服代表 |
| 活动执行人 | LMT技服代表 |
| 涉及到方法、工具 |  |
| 涉及到模板 |  |
| 活动度量指标 |  |

验证

评审动作均完成、通过

输出件均按照时间点要求输出并通过评审交付

准出

发布《EOS公告》

流程绩效指标

定义

| 流程绩效指标 | 计算公式 | 统计方式 |
| --- | --- | --- |
| 退市成功率100% | 退市成功产品数/总退市产品数*100% |  |

流程控制

输入控制

| 关键控制点 | 控制标准 | 控制方法 | 监控角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| NA |  |  |  |

过程控制

| 关键控制点 | 控制标准 | 控制方法 | 监控角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| EDCP决策评审 | EDCP决策评审报告通过IPMT委员会评审 | 电子流签核 | LMTL |

输出控制

| 关键控制点 | 控制标准 | 控制方法 | 监控角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布产品退市公告 | 报价系统、官网销售入口关闭，公告及时发布 | 人工复核 | LMT市场代表 |
| 发布产品停止下单通知 | 公告及时发布 | 人工复核 | LMT市场代表 |
| 发布EOS通告 | 公告及时发布 | 人工复核 | LMT服务代表 |

附件

IPD-1.9.4-PD-O02-产品退市需求

IPD-1.9.7-PD-P02-业务软件EDCP决策评审报告模板

IPD-1.9.5-PD-T04-产品退市公告—软件产品（对外）

相关文件

前置流程

IPD-1.4.5C-PO-P02-业务软件开发流程实施规范（适用范围：EBG）  发布阶段。

IPD-1B-PO-P02-业务软件产品开发与生命周期管理流程大纲（适用范围：EBG）  发布阶段。

子流程

NA

后置流程

NA

解释权限及生效日期

本文档适用于EBG。

本文档自发布之日起生效。