锐捷网络EBG AI创新赋能业务推进方案及机制（流程部主导）

核心定位：以流程部为统筹核心，立足EBG现有业务流程与业务能力，直面当前存在的流程成熟度不均、数据基础薄弱、IT资源不足、缺乏统一规划四大核心痛点，坚持分层分类、短平快验证、闭环管理、逐步迭代的推进原则，联动业务部门、IT部门及业务执委，搭建需求识别、方案设计、评审立项、落地验证、效果评价、迭代优化全流程AI创新机制，推动AI与业务深度融合、助力业务突破创新，契合锐捷EBG“体验驱动网络、智领业务未来”的发展方向，推动业务从“流程落地”向“智能高效”转型。

# 一、整体推进思路（核心原则）

1.  实事求是，分层推进：结合EBG现有业务流程建设实际，不搞“一刀切”，根据流程成熟度、数字化能力差异，将业务流程划分为优先赋能类、潜力培育类、基础完善类三类，针对性制定AI创新策略，优先突破高成熟度流程的AI赋能，以点带面，逐步带动低成熟度流程升级完善。

2.  业务导向，痛点先行：以业务价值为核心，一方面鼓励各业务部门主动提出AI创新需求，另一方面由流程部联合业务部门，深入梳理业务流程，重点挖掘运维效率低、客户响应慢、数据统计繁琐等突出痛点（重点贴合园区网络、安全运维等核心业务场景），确保AI创新不脱离业务实际，真正解决一线工作难题。

3.  短平快验证，严控试错成本：针对数据基础薄弱、IT资源紧张的场景，优先采用低代码工具、飞书电子表等轻量化方式，小范围试点验证AI赋能思路，不盲目投入大量人力物力，待验证可行后，再逐步规模化推广，实现“低成本、快验证、看实效”的目标。

4.  统筹协调，联动发力：由流程部牵头统筹，打破业务、IT、执委之间的沟通壁垒，明确各部门职责分工，建立资源申请、调配机制，着力解决IT资源投入不足、缺乏统一规划的问题，同步响应“AI+”专项行动中强化协同、夯实基础的工作要求。

5.  闭环管理，持续迭代：建立“需求-方案-落地-评价-迭代”全流程闭环机制，每个AI创新项目均明确成效指标、责任主体和时间节点，项目落地后及时复盘总结，根据评价结果优化完善方案，逐步补齐数据基础、提升AI应用能力，推动AI创新从试点探索向规模化应用升级。

# 二、组织架构及职责分工（明确权责，保障推进）

核心逻辑：以流程部为总牵头、总协调、总管控主体，联动各业务部门、IT部门、业务执委，构建“1个核心+3个支撑+1个决策”的组织架构，贴合EBG现有组织体系，避免权责脱节，确保AI创新工作有序、高效推进。

## （一）核心牵头：流程部（AI创新推进小组）

牵头成立AI创新推进小组，由流程部负责人担任组长，配备2-3名专职人员，负责需求统筹、方案审核、进度跟踪、闭环管理等工作，具体职责如下：

统筹AI创新整体规划，制定分层推进策略，着力解决“缺乏统一AI规划”的痛点，确保工作方向与EBG业务发展战略保持一致，响应“AI+”专项行动中强化规划引领的要求。

联合各业务部门，开展业务痛点挖掘和AI赋能领域梳理，收集汇总业务部门提出的AI创新需求。

审核各业务部门提交的AI创新方案，重点审核思路可行性、方法合理性、成效可达成性、资源需求合理性及风险可控性，指导业务部门优化完善方案，确保方案贴合流程实际、具备可落地性。

组织业务执委评审会，提交AI创新项目申请，协调IT、人力、预算等资源落地，解决IT资源投入不足的问题。

跟踪项目落地进度，协调解决落地过程中的流程衔接、跨部门协同等问题，重点关注低代码、飞书电子表等轻量化验证方式的落地衔接，确保项目按计划推进。

组织项目效果评价工作，推动方案迭代优化，沉淀AI创新最佳实践，逐步完善数据基础和流程成熟度。

建立AI创新知识库，汇总需求、方案、成效、经验教训等内容，供各业务部门参考借鉴，推动知识复用，助力流程成熟度提升。

## （二）支撑部门：业务部门、IT部门

### 1.  业务部门

主动梳理本部门业务痛点，提出AI创新需求，配合流程部开展流程梳理、痛点挖掘工作，结合企业级网络、运维服务等核心业务，明确AI赋能的具体场景（如客户画像构建、运维故障定位、内容生成等）。

指定本部门AI创新对接人，负责对接流程部，参与方案设计、试点落地、数据收集、效果反馈等工作，确保方案贴合业务实际需求。

负责试点场景的业务落地和人员配合，推动AI创新方案在本部门落地执行，确保试点数据真实、完整，为效果评价提供可靠依据。

参与项目效果评价，结合业务实际提出方案优化建议，推动AI创新与业务流程深度融合，助力实现运维效率提升、客户体验优化等业务目标。

### 2.  IT部门

配合流程部，梳理现有IT数字化能力、数据现状，明确数据缺失、系统短板等问题，为AI创新方案提供技术支撑，响应“AI+”专项行动中夯实技术基座的要求。

针对流程成熟度高、数字化能力强的业务场景，提供AI技术支持，包括模型选型、系统对接、数据治理等，逐步推进公司级主数据与业务数据平台搭建。

针对数据基础不足的场景，指导业务部门运用低代码工具、飞书电子表等轻量化方式，完成数据收集和试点验证工作，降低技术门槛，保障试点工作顺利推进。

负责AI创新项目的技术落地和系统维护，及时解决落地过程中的技术难题，合理调配现有IT资源，提高资源利用率。

逐步推进数据基础建设，协助流程部、业务部门梳理主数据、业务数据，补齐数据短板，为后续规模化AI创新提供数据支撑。

## （三）决策机构：业务执委

负责评审AI创新项目申请，结合业务价值、可行性、资源需求合理性等因素，判断项目是否符合EBG整体业务战略。

审批AI创新项目的预算、人力、IT资源等投入，协调解决跨部门重大协同问题，为AI创新工作推进提供决策支持。

定期听取AI创新项目推进情况汇报，指导整体工作方向，确保AI创新工作与EBG业务突破、创新发展目标保持一致，响应“AI+”专项行动中强化战略引领的要求。

# 三、核心推进流程（全闭环，可落地）

围绕需求识别、方案设计、评审立项、落地验证、效果评价、迭代优化六大环节，构建全闭环推进流程，兼顾“短平快验证”和“长期规模化”需求，适配EBG流程成熟度不均、资源不足的现状，每个环节明确核心动作、责任主体和输出物，确保工作可执行、可追溯。

## 环节1：需求识别与痛点挖掘（基础环节）

核心目标：聚焦EBG核心业务痛点（如运维效率、客户服务、线索培育等），筛选出有价值、可落地的AI创新需求，杜绝“为了AI而AI”的形式化推进。

### 核心动作：

双渠道收集需求：一是业务主动提报，各业务部门填写《AI创新需求申请表》，明确需求背景、痛点描述、期望成效及现有基础（流程成熟度、数据情况）；二是联合挖掘，流程部联合业务部门开展流程梳理，重点关注高重复、高耗时、低效率且数据可采集的环节（如运维故障排查、客户咨询响应、投标文件生成等，贴合园区网络运维、政企客户服务等核心场景），挖掘AI赋能潜力。

需求初步筛选：流程部联合IT部门，对收集的需求进行筛选，剔除不切实际、无业务价值、技术难度超出现有资源支撑能力的需求，重点保留痛点明确、投入小、见效快的需求，优先筛选高成熟度流程对应的需求。

需求分类归档：根据流程成熟度、数字化能力、数据基础，将需求划分为三类，形成《EBG AI创新需求清单》：

优先赋能类：流程成熟度高、数字化能力强、数据基础较好（如核心业务流程审批、客户数据管理、运维告警处理等），具备AI创新基础，可快速落地并产生成效。

潜力培育类：流程成熟度中等、有一定数字化基础，但数据不够完善（如部分业务客户跟进、数据统计等），可通过低代码、飞书电子表等轻量化方式试点验证，逐步完善数据和流程。

基础完善类：流程成熟度低、数字化能力弱、数据缺失严重（如部分边缘业务流程），暂不适合AI赋能，先由流程部牵头优化流程、完善数据，待具备基础后再纳入AI创新范围。

### 责任主体：流程部、各业务部门

### 输出物：《AI创新需求申请表》《EBG AI创新需求清单》（含分类）

## 环节2：AI创新方案设计（核心环节）

核心目标：针对筛选后的需求，设计贴合业务、可落地、低成本、有成效的AI赋能方案，明确推进思路、实施方法和资源需求，兼顾轻量化验证和长期落地需求。

### 核心动作：

方案编制：由业务部门牵头，流程部、IT部门配合，针对每个筛选后的需求，编制《AI创新赋能方案》，核心内容包括：

痛点复盘：明确流程核心痛点和现有瓶颈，结合EBG业务场景（如运维故障定位慢、客户咨询响应不及时等），量化现有问题（如“运维故障平均处理时长120分钟，效率偏低”）。

AI赋能思路：明确AI应用场景和核心功能（如“AI智能客服处理常见咨询，解放人工；AI故障诊断模型快速定位运维问题”），贴合EBG“体验驱动”的业务导向。

落地方法：分两种模式推进，一是成熟场景，采用正规AI技术（模型对接、系统集成），由IT部门提供技术支撑；二是数据/技术基础不足场景，采用低代码工具、飞书电子表等轻量化方式，小范围试点，手动补充数据，快速验证效果，实现“低成本、快验证”。

资源需求：明确项目所需人力、预算、IT支持、数据补充等资源，优先利用现有资源，避免浪费，贴合IT资源投入不足的现状。

成效指标（可量化）：明确落地后的预期效果（如“运维故障处理时长缩短50%、客户咨询响应时间从48小时缩短至10分钟、人工成本降低30%、线索转化率提升10%”），贴合EBG业务价值导向。

时间节点：明确试点启动、试点结束、效果评价、规模化推广等关键时间节点，分阶段推进项目落地。

风险预案：预判落地过程中可能出现的数据缺失、业务不配合、技术故障等问题，制定针对性应对措施（如“数据缺失采用手动补充+飞书电子表统计；技术故障由IT部门24小时响应”）。

方案审核：流程部组织IT部门，对《AI创新赋能方案》进行审核，重点审核可行性、资源合理性、成效指标量化性，提出优化建议，指导业务部门修改完善，确保方案贴合现有资源和流程实际。

### 责任主体：业务部门（牵头）、流程部、IT部门

### 输出物：《AI创新赋能方案》（审核版）

## 环节3：业务执委评审与立项（决策环节）

核心目标：通过决策审核，确定可落地的AI创新项目，明确资源支持，解决资源投入不足、缺乏统一规划的问题，确保项目贴合EBG整体战略。

### 核心动作：

评审申请：流程部汇总审核通过的《AI创新赋能方案》，提交业务执委评审，附上《EBG AI创新需求清单》《方案审核意见》，明确项目优先级（优先赋能类>潜力培育类）。

评审会议：流程部组织业务执委评审会，由业务部门汇报方案核心内容（痛点、思路、成效、资源需求），IT部门补充技术可行性说明，流程部补充统筹推进意见，参考“AI+”专项行动中高价值场景优先的原则。

评审决策：业务执委结合业务价值、可行性、资源需求、与EBG战略契合度等因素，做出批准立项、修改后立项、不予立项的决策，明确立项项目的资源分配（预算、IT资源、人力）和推进要求。

立项通知：流程部将评审结果反馈给各业务部门、IT部门，对批准立项的项目，出具《AI创新项目立项通知书》，明确项目负责人、责任部门、时间节点、资源支持，确保权责清晰。

### 责任主体：流程部（组织）、业务执委（决策）、业务部门、IT部门

### 输出物：《AI创新项目评审意见》《AI创新项目立项通知书》

## 环节4：落地验证（执行环节）

核心目标：按照方案推进项目落地，优先采用轻量化方式验证，确保项目可落地、有成效，避免盲目投入，贴合EBG资源不足的现状。

### 核心动作：

项目启动：立项后，由业务部门项目负责人牵头，流程部、IT部门配合，召开项目启动会，明确分工、时间节点和工作要求，启动项目落地工作。

分层落地：

优先赋能类项目：IT部门提供技术支撑，完成AI模型对接、系统集成、数据治理等工作，业务部门配合完成试点落地，同步收集相关数据，验证项目成效（如EBG运维场景的AI故障诊断模型落地）。

潜力培育类项目：采用低代码工具、飞书电子表等轻量化方式，在1-2个业务单元小范围试点，手动补充缺失数据，模拟AI赋能场景（如用飞书电子表统计客户行为、手动匹配AI推荐逻辑；用低代码工具搭建简易AI客服原型），快速验证方案可行性，不投入大量IT资源。

进度跟踪：流程部定期（每周/每月）跟踪项目落地进度，召开项目推进会，协调解决落地过程中的跨部门协同、技术、业务配合等问题，确保项目按时间节点推进，记录项目推进中的问题及解决措施。

数据收集：业务部门、IT部门配合，收集项目落地过程中的处理效率、成本、客户满意度等相关数据，为后续效果评价提供依据，同时逐步完善数据基础，为规模化落地铺垫。

### 责任主体：业务部门（牵头）、IT部门、流程部

### 输出物：项目进度报告、试点数据统计表、轻量化验证原型（如适用）

## 环节5：效果评价（复盘环节）

核心目标：客观评价AI创新项目成效，判断是否达到预期目标，为后续迭代优化、规模化推广提供依据，确保AI创新真正产生业务价值。

### 核心动作：

评价启动：项目试点结束后，由流程部牵头，组织业务部门、IT部门开展效果评价，对照《AI创新赋能方案》中的成效指标，进行量化对比分析。

评价维度（量化+定性）：

业务成效：是否达到预期指标（如效率提升、成本降低、转化率提升、客户满意度提升等），贴合EBG“体验驱动”的价值导向（如“运维故障平均处理时长从120分钟降至20分钟，达到预期目标”）。

落地难度：是否按方案顺利落地，是否出现重大问题，问题解决效率及轻量化验证方式的可行性。

资源投入：实际资源投入与申请是否一致，资源利用效率如何，是否实现“低成本、高成效”。

业务适配性：AI创新是否贴合业务流程，是否得到业务人员认可，是否具备推广至其他业务单元的条件。

数据基础提升：是否通过项目落地，补充相关数据，推动流程成熟度、数字化能力提升。

评价结论：形成《AI创新项目效果评价报告》，明确三种结论：

通过评价（可规模化推广）：成效达到预期，落地顺利，由流程部牵头，推动项目在全业务单元规模化推广，同步沉淀最佳实践。

优化后推广：成效未达预期，但有改进空间，由业务部门、流程部、IT部门共同分析原因，优化方案后再次试点验证，重点优化数据补充、技术适配等环节。

终止试点：成效极差、落地难度极大、无业务价值，终止项目推进，总结经验教训，避免同类问题重复出现，将资源转向更有价值的项目。

结果反馈：流程部将评价结论反馈给各相关部门、业务执委，同步更新《EBG AI创新需求清单》，调整项目优先级。

### 责任主体：流程部（牵头）、业务部门、IT部门

### 输出物：《AI创新项目效果评价报告》

## 环节6：迭代优化与长期沉淀（提升环节）

核心目标：持续优化AI创新方案，完善数据基础、流程成熟度和AI应用能力，推动AI创新从试点探索向规模化、常态化发展，逐步解决EBG核心痛点，响应“AI+”专项行动中持续创新、成果转化的要求。

### 核心动作：

方案迭代：针对“优化后推广”的项目，由业务部门牵头，结合评价意见，优化《AI创新赋能方案》，重点解决数据缺失、技术适配、业务贴合度等问题，流程部、IT部门配合提供支持。

规模化推广：对“通过评价”的项目，流程部牵头，联动业务部门、IT部门，制定规模化推广计划，逐步覆盖相关业务单元，同时优化业务流程，确保AI与业务流程深度融合（如将AI故障诊断模型推广至全园区运维场景）。

基础完善：结合项目落地经验，流程部牵头推动基础完善类流程优化，联合IT部门逐步搭建公司级主数据与业务数据平台，完善数据治理，提升流程成熟度和数字化能力，为更多AI创新需求提供基础，破解数据基础薄弱的核心痛点。

经验沉淀：流程部汇总所有AI创新项目的方案、成效、经验教训，更新AI创新知识库，组织各业务部门交流学习，推广最佳实践（如轻量化验证、数据补充的有效方法），提升整体AI创新能力。

长期规划：流程部每季度汇总AI创新推进情况，结合EBG业务发展战略，调整AI创新规划，向业务执委汇报，争取更多资源支持，逐步完善统一的AI规划和管理体系，推动AI创新常态化。

### 责任主体：流程部（牵头）、业务部门、IT部门

### 输出物：优化后的《AI创新赋能方案》、规模化推广计划、AI创新知识库、季度推进报告

# 四、关键保障机制（破解痛点，确保推进）

针对EBG目前存在的流程成熟度不均、数据基础薄弱、IT资源不足、缺乏统一规划四大痛点，建立四大保障机制，确保AI创新工作有序、高效推进，贴合EBG业务发展实际和“AI+”专项行动要求。

## （一）分层分类推进机制（破解“流程成熟度不均”痛点）

优先赋能类：建立快速落地通道，IT部门优先提供资源支持，流程部重点跟踪推进，确保1-3个月内完成试点、3-6个月内实现规模化推广，优先聚焦运维、客户服务等核心业务流程。

潜力培育类：建立轻量化验证通道，不占用过多IT资源，重点采用低代码、飞书电子表等方式，1个月内完成小范围试点，验证可行后再逐步完善数据、升级方案。

基础完善类：建立“流程优化+数据补充”通道，流程部牵头，每季度梳理1-2个流程，优化流程结构、完善基础数据，待流程成熟度、数字化能力达标后，纳入AI创新需求清单逐步推进。

## （二）数据基础完善机制（破解“数据缺失、无统一数据平台”痛点）

短期（1-3个月）：针对试点项目，采用“手动补充+飞书电子表统计”的方式，快速补齐所需数据，确保试点工作顺利推进，降低数据缺失对项目的影响。

中期（3-6个月）：流程部联合IT部门，梳理公司级主数据（如客户数据、产品数据、流程数据）和业务数据，明确数据标准，搭建简易数据汇总平台（可基于现有系统改造），实现数据统一收集、管理，为AI创新提供基础数据支撑。

长期（6-12个月）：推动公司级主数据与业务数据平台建设，完善数据治理体系，实现数据自动化采集、清洗、分析，为规模化AI创新提供数据保障，响应“AI+”专项行动中突破数据难题的要求。

明确数据责任：每个业务部门指定数据管理员，负责本部门数据的收集、整理、更新，流程部定期检查数据质量，确保数据真实、完整、可用。

## （三）资源统筹与调配机制（破解“IT资源投入不够”痛点）

资源优先级分配：根据项目优先级（优先赋能类>潜力培育类），由业务执委审批资源投入，优先保障高价值、快见效的项目，提高资源利用效率，避免浪费。

内部资源整合：IT部门梳理现有IT资源（人员、系统、工具），优先利用现有资源支撑AI创新项目，避免重复投入（如复用现有低代码工具、数据统计系统）。

外部资源补充：针对核心、高价值项目，由流程部提交业务执委审批，适当引入外部技术支持（如AI模型服务、低代码工具授权），控制成本，确保项目质量，响应“AI+”专项行动中扩大开放合作的要求。

资源动态调配：流程部定期跟踪资源使用情况，根据项目推进进度，动态调整资源分配，确保资源投入与项目需求匹配，避免资源闲置或不足。

## （四）统一规划与管理机制（破解“缺乏统一AI规划和管理”痛点）

统一规划：流程部每季度制定《EBG AI创新推进计划》，明确季度目标、重点项目、资源需求，报业务执委审批，确保AI创新工作与EBG业务战略保持一致，响应“AI+”专项行动中强化规划引领的要求。

统一管理：建立AI创新项目台账，由流程部统一管理，记录项目进度、资源投入、成效、问题，实现项目全生命周期可追溯，确保工作有序推进。

定期复盘：每月召开AI创新推进复盘会，汇总项目推进情况，解决存在的问题；每季度向业务执委汇报推进情况，调整规划和策略，确保AI创新持续贴合业务需求。

激励机制：建立AI创新激励政策，对落地成效显著、提出优质需求的业务部门、个人给予表彰（如绩效加分、奖金），激发全员AI创新积极性，响应“AI+”专项行动中优化人才激励的要求。

培训机制：流程部联合IT部门，定期开展AI创新相关培训（如低代码工具使用、AI应用场景介绍），提升业务部门、IT部门的AI认知和操作能力，为工作推进提供人才支撑。

# 五、实施步骤（分阶段推进，逐步落地）

结合EBG现状，分3个阶段推进AI创新工作，每个阶段明确核心目标、关键动作，循序渐进、稳步落地，避免急于求成，同时呼应“AI+”专项行动推进节奏。

## 第一阶段：启动与试点期（1-3个月）

### 核心目标：完成组织架构搭建、需求收集与筛选，启动1-2个优先赋能类项目和2-3个潜力培育类项目试点，建立基础台账和工作机制。

### 关键动作：

成立流程部AI创新推进小组，明确各部门职责，完成组织架构搭建。

开展需求收集与挖掘工作，完成《EBG AI创新需求清单》编制与分类。

完成优先赋能类、潜力培育类项目的方案设计与审核，提交业务执委评审、立项。

启动试点项目落地，优先采用低代码、飞书电子表等轻量化方式验证，收集试点数据，解决落地初期各类问题。

建立AI创新项目台账、需求清单、知识库，完善分层推进机制和资源调配机制。

## 第二阶段：优化与推广期（4-6个月）

### 核心目标：完成试点项目效果评价，优化完善方案，推动1-2个成熟项目规模化推广，完善数据基础，扩大AI创新覆盖范围。

### 关键动作：

完成试点项目效果评价，出具评价报告，优化需改进的项目方案，终止无价值项目。

推动通过评价的优先赋能类项目规模化推广，覆盖相关业务单元，沉淀最佳实践。

推进潜力培育类项目优化，完善数据补充，部分项目升级为正规AI落地模式，扩大试点范围。

启动公司级主数据梳理工作，搭建简易数据汇总平台，完善数据基础，破解数据缺失痛点。

完善激励机制、培训机制，开展首次AI创新培训，提升全员AI认知和操作能力。

## 第三阶段：规模化与常态化期（7-12个月）

### 核心目标：实现AI创新常态化推进，覆盖大部分高成熟度流程，初步建成公司级数据平台，形成“需求-落地-评价-迭代”的良性循环，推动业务突破与创新。

### 关键动作：

扩大AI创新覆盖范围，将成熟的AI应用推广至更多业务单元，实现优先赋能类流程全覆盖。

推进公司级主数据与业务数据平台建设，完善数据治理体系，为规模化AI创新提供数据保障，响应“AI+”专项行动中夯实数据基座的要求。

优化基础完善类流程，提升流程成熟度和数字化能力，将部分流程纳入AI创新范围。

建立AI创新常态化工作机制，实现需求收集、方案设计、评审立项、落地验证、效果评价全流程自动化、规范化，贴合EBG业务发展战略。

总结全年AI创新工作成效，制定下一年度AI创新规划，推动AI与EBG业务深度融合，助力业务突破与创新，打造“AI+业务”新范式。

# 六、风险应对（预判问题，提前规避）

| 潜在风险 | 风险描述 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 业务部门积极性不足 | 业务部门忙于日常工作，对AI创新投入精力不足，配合度低 | 1. 建立激励机制，对积极参与、成效显著的部门/个人给予表彰；2. 流程部主动对接，简化需求提报、方案编制流程，减轻业务部门负担；3. 优先选择业务痛点突出、能快速见效的项目，提升业务部门参与信心。 |
| IT资源不足，技术支撑不到位 | IT部门人力、系统资源有限，无法满足所有项目的技术需求 | 1. 按项目优先级分配IT资源，优先保障高价值项目；2. 整合内部资源，引入轻量化工具，降低技术门槛；3. 必要时申请外部技术支持，严控成本；4. 开展IT人员AI技能培训，提升技术支撑能力。 |
| 数据缺失严重，试点无法推进 | 部分项目数据缺失，无法支撑AI模型训练或效果验证，尤其是潜力培育类项目 | 1. 采用手动补充、飞书电子表统计等轻量化方式，快速补齐试点所需数据；2. 调整方案，优先选择数据可采集的场景；3. 同步推进数据基础完善，为项目迭代提供支撑；4. 简化数据需求，参考轻量化AI验证经验。 |
| AI创新与业务流程脱节 | 方案设计脱离业务实际，落地后无法解决业务痛点，无实际价值 | 1. 强化业务部门在方案设计中的主导作用，流程部、IT部门严格审核，确保方案贴合业务实际；2. 小范围试点后及时收集业务反馈，快速调整方案；3. 建立业务需求动态反馈机制，及时响应业务变化。 |
| 评审效率低，立项周期长 | 业务执委事务繁忙，评审会议无法及时召开，影响项目推进进度 | 1. 流程部提前汇总方案，明确评审重点，缩短评审会议时间；2. 采用线上评审+线下会议结合的方式，提高评审效率；3. 建立评审绿色通道，优先评审高优先级项目；4. 提前与业务执委沟通，确定评审时间。 |

# 七、核心预期成效

通过本方案推进，逐步解决EBG AI创新面临的核心痛点，实现“AI赋能业务、流程驱动创新”的目标，贴合锐捷EBG“体验驱动网络、智领业务未来”的发展方向，同时响应“AI+”专项行动要求，具体预期成效如下：

业务层面：12个月内，完成5-8个核心业务流程AI赋能，业务效率提升30%以上，人工成本降低20%以上，客户满意度提升15%以上，推动运维效率提升、客户响应加快、线索转化率提升等业务突破，打造EBG“AI+业务”特色优势。

流程层面：流程成熟度显著提升，基础完善类流程逐步具备AI创新基础，形成“流程优化-数据完善-AI赋能”的良性循环，流程标准化、智能化水平明显提高，贴合EBG流程建设目标。

数据层面：初步建成公司级主数据与业务数据平台，数据质量、完整性显著提升，解决数据缺失问题，为后续规模化AI创新提供坚实基础，响应“AI+”专项行动中突破数据难题的要求。

组织层面：形成以流程部为主导、各部门协同的AI创新工作机制，全员AI认知和创新能力明显提升，AI创新成为业务发展的常态化动力，为EBG长期发展注入新动能。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）